Temeljem članka  36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27.03.2014. godine, donjelo je

O D L U K U

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/12-01/25					PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-14-5

Prelog, 27.03.2014.					           Goran Gotal, dipl.ur.

Temeljem članka 21. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13.) gradonačelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godine izvršen je kako slijedi:

- ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Redovito čišćenje tijela slivnika | 8.000,00 | 7.630,00 | 95,38 |
| 1.2. | Izgradnja novih slivnika | 13.500,00 | 8.441,81 | 62,53 |
| 1.3. | Sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika | 9.000,00 | 14.659,17 | 162,88 |
| 1.4. | Sanacija ili rekonstrukcija postojećih revizionih okana | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Izgradnja novih otvorenih i zatvorenih jarkova | 42.000,00 | 49.502,01 | 117,86 |
| 1.6. | Redovito održavanje postojećih jarkova | 45.000,00 | 48.170,70 | 107,05 |
| 1.7. | Špricanje dna jarka herbicidima | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| 1.8. | Čišćenje postojeće kanalizacije | 4.000,00 | 0 | 0 |
| UKUPNO: | 122.000,00 | 128.653,69 | 105,45 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | MJESNI ODBORI | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 35.000,00 | 35.212,48 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 5.000,00 | 5.340,00 |
| 3. | M.O. OTOK | 15.000,00 | 15.206,33 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 17.000,00 | 17.096,63 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 19.000,00 | 19.041,25 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 5.000,00 | 10.094,87 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 23.000,00 | 22.299,63 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 3.000,00 | 4.362,50 |
|  | UKUPNO: | 122.000,00 | 128.653,69 |

- ODRŽAVANJE ČISTOČE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

|  | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Skupljanje otpadaka iz koševa Prelog | 13.500,00 | 10.565,28 | 78,26 |
| 2.2. | Skupljanje otpadaka iz koševa ostala naselja | 5.500,00 | 5.053,60 | 91,88 |
| 2.3. | Ručno i strojno čišćenje uz rubnike Prelog | 6.000,00 | 5.872,50 | 97,88 |
| 2.4. | Ručno i strojno čišćenje uz rubnike – Draškovec, Cirkovljan | 2.000,00 | 3.142,50 | 157,13 |
| 2.5. | Čišćenje parkova 2× godišnje | 13.000,00 | 29.752,50 | 228,87 |
| 2.6. | Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima | 430.000,00 | 451.957,53 | 105,11 |
| 2.7. | Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima | 121.000,00 | 123.876,01 | 102,38 |
| 2.8. | Održavanje i sadnja cvjetnih gredica – sva mjesta | 167.000,00 | 166.743,77 | 99,85 |
| 2.9. | Održavanje živice u Draškovcu i grmova u Glavnoj ulici u Prelogu | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Održavanje grmova u ostalim naseljima | 3.000,00 | 4.337,50 | 144,58 |
| 2.11. | Otklon uginulih životinja s javne površine | 6.000,00 | 5.237,50 | 87,29 |
| 2.12. | Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta | 16.000,00 | 15.197,47 | 94,98 |
| 2.13. | Izrada katastra zelenih površina | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Košnja područja Obuhvata DPU JUG Prelog - gradske površine | 0 | 12.100,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 798.000,00 | 833.836,16 | 104,49 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | MJESNI ODBORI | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 460.000,00 | 498.557,41 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 57.000,00 | 54.848,97 |
| 3. | M.O. OTOK | 31.000,00 | 30.085,27 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 63.500,00 | 67.966,34 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 64.000,00 | 62.482,64 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 18.500,00 | 18.764,63 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 36.000,00 | 34.845,40 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 68.000,00 | 66.285,50 |
|  | UKUPNO: | 798.000,00 | 833.836,16 |

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Čišćenje nogostupa | 10.000,00 | 1.470,00 | 14,70 |
| 3.2. | Špricanje od izrasle trave u reškama herbicidima | 4.000,00 | 3.266,25 | 81,66 |
| 3.3. | Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada | 36.000,00 | 35.011,88 | 97,26 |
| 3.4. | Urbana oprema popravak klupa po parkovima, popravak i nabava dječjih igrališta | 95.000,00 | 93.901,75 | 98,84 |
| 3.5. | Nabava tabli sa nazivima ulica | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda | 2.000,00 | 157,50 | 7,88 |
| 3.7. | Montaža i demontaža bina za potrebe Grada | 10.000,00 | 13.895,00 | 138,95 |
| 3.8. | Navodnjavanje javnih zelenih površina na području Grada | 0 | 275,00 | 275 |
| 3.9. | Servis i održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu | 10.000,00 | 0 | 0 |
| 3.10. | Održavanje javne površine - uređenje zelenih površina | 61.500,00 | 52.695,00 | 85,68 |
| UKUPNO: | 228.500,00 | 200.672,38 | 87,82 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | MJESNI ODBORI | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 140.000,00 | 122.690,71 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 6.000,00 | 4.567,50 |
| 3. | M.O. OTOK | 8.500,00 | 7.851,25 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 8.000,00 | 8.529,70 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 15.000,00 | 10.200,65 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 5.000,00 | 4.572,50 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 20.000,00 | 17.624,85 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 26.000,00 | 24.635,22 |
|  | UKUPNO: | 228.500,00 | 200.672,38 |

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| 4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Sanacije nerazvrstanih cesta, udarne rupe, prekopi | 365.000,00 | 380.005,73 | 104,11 |
| 4.2. | Strojno rezanje bankina po mjestima | 14.000,00 | 12.193,74 | 0,00 |
| 4.3. | Sanacija poljskih putova | 30.000,00 | 26.942,50 | 89,81 |
| 4.4. | Zimska služba | 299.000,00 | 287.528,81 | 96,16 |
| 4.4. | Održavanje prometne signalizacije | 22.000,00 | 20.437,40 | 92,90 |
| UKUPNO: | 730.000,00 | 727.108,18 | 99,60 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 507.000,00 | 516.941,70 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 38.000,00 | 36.692,72 |
| 3. | M.O. OTOK | 10.000,00 | 8.325,07 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 67.000,00 | 65.181,50 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 50.000,00 | 47.086,72 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 24.000,00 | 21.982,50 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 24.000,00 | 22.928,12 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 10.000,00 | 7.969,85 |
|  | UKUPNO: | 730.000,00 | 727.108,18 |

- JAVNA RASVJETA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| 5. | JAVNA RASVJETA | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta | 60.000,00 | 46.710,39 | 77,85 |
| 5.2. | Popravak javne rasvjete | 72.000,00 | 34.083,48 | 47,34 |
| 5.3. | Potrošnja javne rasvjete | 400.000,00 | 406.465,10 | 101,62 |
| UKUPNO: | 532.000,00 | 487.258,97 | 91,59 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | MJESNI ODBORI | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 385.000,00 | 358.922,03 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 32.000,00 | 27.237,95 |
| 3. | M.O. OTOK | 14.000,00 | 13.034,12 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 34.000,00 | 28.620,02 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 31.000,00 | 29.780,28 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 6.000,00 | 4.916,33 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 18.000,00 | 15.278,92 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 12.000,00 | 9.469,32 |
|  | UKUPNO: | 532.000,00 | 487.258,97 |

REKAPITULACIJA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| DJELATNOST | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. | % IZVRŠENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 122.000,00 | 128.653,69 | 105,45 |
| 2. | Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 798.000,00 | 833.836,16 | 104,49 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 228.500,00 | 200.672,38 | 87,82 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 730.000,00 | 727.108,18 | 99,60 |
| 5. | Javna rasvjeta | 532.000,00 | 487.258,97 | 91,59 |
|  | UKUPNO: | 2.410.500,00 | 2.377.529,38 | 98,63 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA | PLAN 2013. | IZVRŠENJE 2013. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 1.527.000,00 | 1.532.324,33 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 138.000,00 | 128.687,14 |
| 3. | M.O. OTOK | 78.500,00 | 74.502,04 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 189.500,00 | 187.394,19 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 179.000,00 | 168.591,54 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 58.500,00 | 60.330,83 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 121.000,00 | 112.976,92 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 119.000,00 | 112.722,39 |
|  | UKUPNO: | 2.410.500,00 | 2.377.529,38 |

PRIKAZ TROŠKOVA PO MJESNIM ODBORIMA I VRSTAMA RADOVA

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

| 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | UKUPNA REALIZACIJA PO VRSTI RADOVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Redovito čišćenje tijela slivnika | 2.575,00 | 588,75 | 0,00 | 465,00 | 3.843,75 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 7.630,00 |
| 1.2. | Izgradnja novih slivnika | 8.166,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.441,81 |
| 1.3. | Sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika | 5.672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.682,50 | 3.303,75 | 0,00 | 14.659,17 |
| 1.4. | Sanacija ili rekonstrukcija postojećih revizionih okana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Izgradnja novih otvorenih i zatvorenih jarkova | 3.602,75 | 825,00 | 9.599,38 | 16.579,13 | 0,00 | 4.254,87 | 14.640,88 | 0,00 | 49.502,01 |
| 1.6. | Redovito održavanje postojećih jarkova | 15.142,50 | 3.926,25 | 5.606,95 | 0,00 | 14.777,50 | 0,00 | 4.355,00 | 4.362,50 | 48.170,70 |
| 1.7. | Špricanje dna jarka herbicidima | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1.8. | Čišćenje postojeće kanalizacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO IZVRŠENJE PLANA | 35.212,48 | 5.340,00 | 15.206,33 | 17.096,63 | 19.041,25 | 10.094,87 | 22.299,63 | 4.362,50 | 128.653,69 |
| PLAN ZA 2013. PO MO: | 35.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 | 3.000,00 | 122.000,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA U 2013.: | 128.653,69 |  |
| SVEUKUPNO – PLAN 2013. PO MO: | 122.000,00 |  |

2. ODRŽAVANJE ČISTOČE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

|  | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | UKUPNA REALIZACIJA PO VRSTI RADOVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Skupljanje otpadaka iz koševa Prelog | 10.565,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.565,28 |
| 2.2. | Skupljanje otpadaka iz koševa ostala naselja | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 577,50 | 682,50 | 630,00 | 630,00 | 1.273,60 | 5.053,60 |
| 2.3. | Ručno i strojno čišćenje uz rubnike Prelog | 5.872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.872,50 |
| 2.4. | Ručno i strojno čišćenje uz rubnike – ostala naselja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,50 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,50 |
| 2.5. | Čišćenje parkova 2× godišnje | 25.285,00 | 1.987,50 | 0,00 | 2.132,50 | 347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.752,50 |
| 2.6. | Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima | 238.095,67 | 36.253,20 | 27.013,39 | 28.994,94 | 36.812,33 | 9.384,98 | 27.002,62 | 48.400,40 | 451.957,53 |
| 2.7. | Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima | 79.515,93 | 9.562,50 | 2.441,88 | 6.637,69 | 9.461,25 | 3.448,75 | 3.083,01 | 9.725,00 | 123.876,01 |
| 2.8. | Održavanje i sadnja cvjetnih gredica – sva mjesta | 109.481,78 | 5.300,77 | 0,00 | 24.591,21 | 13.229,06 | 4.805,90 | 3.573,55 | 5.761,50 | 166.743,77 |
| 2.9. | Održavanje živice u Draškovcu i grmova u Glavnoj ulici u Prelogu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Održavanje grmova u ostalim naseljima | 1.663,75 | 660,00 | 0,00 | 637,50 | 970,00 | 162,50 | 243,75 | 0,00 | 4.337,50 |
| 2.11. | Otklon uginulih životinja s javne površine | 3.550,00 | 375,00 | 0,00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 5.237,50 |
| 2.12. | Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta | 12.427,50 | 80,00 | 0,00 | 692,50 | 415,00 | 332,50 | 124,97 | 1.125,00 | 15.197,47 |
| 2.13. | Izrada katastra zelenih površina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Košnja područja Obuhvata DPU JUG Prelog - gradske površine | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
|  | UKUPNO IZVRŠENJE PLANA | 498.557,41 | 54.848,97 | 30.085,27 | 67.966,34 | 62.482,64 | 18.764,63 | 34.845,40 | 66.285,50 | 833.836,16 |
| PLAN ZA 2013. PO MO: | 460.000,00 | 57.000,00 | 31.000,00 | 63.500,00 | 64.000,00 | 18.500,00 | 36.000,00 | 68.000,00 | 798.000,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA U 2013.: | 833.836,16 |  |
| SVEUKUPNO – PLAN 2013. PO MO: | 798.000,00 |  |

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | UKUPNA REALIZACIJA PO VRSTI RADOVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Čišćenje nogostupa | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 3.2. | Špricanje od izrasle trave u reškama herbicidima | 1.731,25 | 208,75 | 313,75 | 260,00 | 105,00 | 155,00 | 362,50 | 130,00 | 3.266,25 |
| 3.3. | Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada | 8.175,01 | 825,00 | 3.987,50 | 2.337,50 | 9.350,00 | 550,00 | 2.612,50 | 7.174,37 | 35.011,88 |
| 3.4. | Urbana oprema popravak klupa po parkovima, popravak i nabava dječjih igrališta | 48.236,95 | 3.258,75 | 1.675,00 | 5.552,20 | 745,65 | 3.277,50 | 14.374,85 | 16.780,85 | 93.901,75 |
| 3.5. | Nabava tabli sa nazivima ulica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
| 3.7. | Montaža i demontaža bina za potrebe Grada | 10.500,00 | 0,00 | 1.875,00 | 380,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 550,00 | 13.895,00 |
| 3.8. | Navodnjavanje javnih zelenih površina na području Grada | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 3.9. | Servis i održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Održavanje javne površine - uređenje zelenih površina | 52.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 52.695,00 |
|  | UKUPNO IZVRŠENJE PLANA | 122.690,71 | 4.567,50 | 7.851,25 | 8.529,70 | 10.200,65 | 4.572,50 | 17.624,85 | 24.635,22 | 200.672,38 |
| PLAN ZA 2013. PO MO: | 140.000,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 228.500,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA U 2013.: | 200.672,38 |
| SVEUKUPNO – PLAN 2013. PO MO: | 228.500,00 |

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | UKUPNA REALIZACIJA PO VRSTI RADOVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Sanacija nerazvrstanih cesta, udarne rupe, prekopi | 304.987,98 | 11.766,50 | 129,44 | 37.589,00 | 10.390,46 | 13.905,00 | 705,00 | 532,35 | 380.005,73 |
| 4.2. | Strojno rezanje bankina po mjestima | 2.030,00 | 1.205,00 | 481,25 | 7.943,75 | 0,00 | 0,00 | 533,74 | 0,00 | 12.193,74 |
| 4.3. | Sanacija poljskih putova | 11.525,00 | 0,00 | 325,00 | 2.750,00 | 10.142,50 | 550,00 | 1.100,00 | 550,00 | 26.942,50 |
| 4.4. | Zimska služba | 183.505,07 | 23.721,22 | 5.617,50 | 16.898,75 | 26.553,76 | 7.527,50 | 16.817,51 | 6.887,50 | 287.528,81 |
| 4.5. | Održavanje prometne signalizacije | 14.893,65 | 0,00 | 1.771,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.771,87 | 0,00 | 20.437,40 |
|  | UKUPNO IZVRŠENJE PLANA | 516.941,70 | 36.692,72 | 8.325,07 | 65.181,50 | 47.086,72 | 21.982,50 | 22.928,12 | 7.969,85 | 727.108,18 |
| PLAN ZA 2013. PO MO: | 507.000,00 | 38.000,00 | 10.000,00 | 67.000,00 | 50.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 730.000,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA U 2013.: | 727.108,18 |  |
| SVEUKUPNO – PLAN 2013. PO MO: | 730.000,00 |  |

5. JAVNA RASVJETA

| 5. JAVNA RASVJETA | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | UKUPNA REALIZACIJA PO VRSTI RADOVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta | 26.124,85 | 4.290,00 | 921,25 | 4.455,00 | 4.477,41 | 508,75 | 3.293,13 | 2.640,00 | 46.710,39 |
| 5.2. | Popravak javne rasvjete | 17.959,64 | 3.073,73 | 4.358,38 | 3.051,33 | 1.830,18 | 1.240,86 | 1.435,62 | 1.133,74 | 34.083,48 |
| 5.3. | Potrošnja javne rasvjete | 314.837,54 | 19.874,22 | 7.754,49 | 21.113,69 | 23.472,69 | 3.166,72 | 10.550,17 | 5.695,58 | 406.465,10 |
|  | UKUPNO IZVRŠENJE PLANA | 358.922,03 | 27.237,95 | 13.034,12 | 28.620,02 | 29.780,28 | 4.916,33 | 15.278,92 | 9.469,32 | 487.258,97 |
| PLAN ZA 2013. PO MO: | 385.000,00 | 32.000,00 | 14.000,00 | 34.000,00 | 31.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 532.000,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA U 2013.: | 487.258,97 |  |
| SVEUKUPNO – PLAN 2013. PO MO: | 532.000,00 |  |

REKAPITULACIJA

| DJELATNOST | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | UKUPNA REALIZACIJA PO VRSTI RADOVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 35.212,48 | 5.340,00 | 15.206,33 | 17.096,63 | 19.041,25 | 10.094,87 | 22.299,63 | 4.362,50 | 128.653,69 |
| 2. | Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 498.557,41 | 54.848,97 | 30.085,27 | 67.966,34 | 62.482,64 | 18.764,63 | 34.845,40 | 66.285,50 | 833.836,16 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 122.690,71 | 4.567,50 | 7.851,25 | 8.529,70 | 10.200,65 | 4.572,50 | 17.624,85 | 24.635,22 | 200.672,38 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 516.941,70 | 36.692,72 | 8.325,07 | 65.181,50 | 47.086,72 | 21.982,50 | 22.928,12 | 7.969,85 | 727.108,18 |
| 5. | Javna rasvjeta | 358.922,03 | 27.237,95 | 13.034,12 | 28.620,02 | 29.780,28 | 4.916,33 | 15.278,92 | 9.469,32 | 487.258,97 |
| UKUPNO IZVRŠENJE PLANA U 2013. | 1.532.324,33 | 128.687,14 | 74.502,04 | 187.394,19 | 168.591,54 | 60.330,83 | 112.976,92 | 112.722,39 | 2.377.529,38 |
| PLAN 2013. PO MO: | 1.527.000,00 | 138.000,00 | 78.500,00 | 189.500,00 | 179.000,00 | 58.500,00 | 121.000,00 | 119.000,00 | 2.410.500,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA 2013. | 2.377.529,38 |  |
| SVEUKUPNO PLAN 2013.: | 2.410.500,00 |  |

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/12-01/25				   						GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2109/14-01-14-4

Prelog, 12.03.2014.  			  						            Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.