Temeljem članka  36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27.03.2014. godine, donjelo je

O D L U K U

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH

VODNIH GRAĐEVINA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina  za 2013. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA:  325-01/12-01/20  			     PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-14-5

Prelog, 27.03.2014.				               Goran Gotal, dipl.iur.

Temeljem članka 26. Zakona o vodama (NN RH 153/09., 63/11, 130/11, 56/13. i 14/14.) gradonačelnik podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2013. GODINI

Utvrđuje se da je u tijeku 2013. godine izvršen Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu kako slijedi:

Građevine za javnu odvodnju

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PROGRAM 2013. | 1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 2013. | IZVRŠENJE 2013. | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KANALIZACIJA U DRAVSKOJ ULICI, ULICI MATIJE GUPCA I ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU | 3.800.000 SREDSTVA IZ PROGRAMA IPA (PREKOGRANIČNA SURADNJA) | 500.000 | 0 | 0 | sredstva iz naknade za razvoj radi zaštite izvorišta "Prelog" |
|  | UKUPNO: | 3.800.000 | 500.000 | 0 | 0 |  |

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: 325-01/12-01/20				       GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2109/14-02-14-4

Prelog, 12.03.2014.					       Ljubomir  Kolarek, dr.vet.med.