P R I J E D L O G

PROGRAMA

GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2015. GODINU

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag. ing. traff., pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, studeni 2014. godine

Temeljem članka 26. Zakona o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 56/13. i 14/14.) i članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj __ sjednici, održanoj __________, donijelo je

PROGRAM

GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Gradnja vodnih građevina provodi se prema slijedećem Programu:

  - Građevine za javnu vodoopskrbu

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2015. | UKUPNO ZAVRŠETAK INVESTICIJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rekonstrukcija magistralnog vodovoda kroz naselje Otok | Međimurske vode | Međimurske vode | Međimurske vode |
| 2. | produžetak vodovodne mreže na području obuhvata DPU Prelog - Jug (broj čestica na DPU 54, 55 i 56) ; zahvat na kat. Čest. Br. 8090/299 i 2434 k.o. Prelog | Međimurske vode | Međimurske vode | Međimurske vode |

  - Građevine za javnu odvodnju

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2015. | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH I OBORINSKIH OTPADNIH VODA NA JUGOISTOČNOM PODRUČJU GRADA PRELOGA (ULICE V. NAZORA, D. DOMJANIĆA, S. RADIĆA, SPOJNI DIO UL. S. RADIĆA I UL. KONOPLJIŠĆE TE ULICA JUG I) SA SANACIJOM CESTE I IZGRADNJOM PJEŠAČKIH STAZA PO IZGRADNJI KANALIZACIJE. | 8.390.000 kn | PROJEKT MEĐIMURSKIH VODA | Izrađena projektna dokumentacija ; ishođen je akt za gradnju ; projekt će se financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga |
| 2. | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH I OBORINSKIH OTPADNIH VODA NASELJA ČEHOVEC | 10.000.000 kn | PROJEKT MEĐIMURSKIH VODA | Ishođena lokacijska dozvola za izvedbu sanitarne kanalizacijske mreže, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za oborinsku kanalizaciju. Projekt će se financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga |
| 3. | IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U OKVIRU PROJEKTA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA | 2.489.000 € | PROJEKT MEĐIMURSKIH VODA | aglomeracija Donja Dubrava |

Izvori financiranja:

- naknada za priključenje

- naknada za razvoj

- Proračun

- drugi izvori utvrđeni posebnim propisima

- Hrvatske vode

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: ______________					 PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-14-___

PRELOG, _______.2014. godine                              Goran Gotal, dipl. iur.

OBRAZLOŽENJE

Realizacija prema programu građenja komunalnih vodnih građevina (usklađen s Međimurskim vodama d.o.o.) odnosi se na izvedbu građevina za javnu vodoopskrbu i izvedbu građevina za javnu odvodnju.

Građevine za javnu vodoopskrbu

Međimurske vode d.o.o. izradile su projektno tehničku dokumentaciju te ishodile akt za gradnju za rekonstrukciju magistralnog voda koji dijelom prolazi kroz naselje Otok. Po rekonstrukciji magistralnog voda prići će se izradi pješačko biciklističkih staza kroz naselje Otok.

Grad Prelog otkupio je zemljište te je formirao građevinske čestice za stambenu izgradnju na području obuhvata DPU Prelog – Jug (broj čestica na DPU 54, 55 i 56) ; zahvat na kat. čest. br. 8090/299 i 2434 k.o. Prelog. Iz razloga formiranja spomenutih novih građevinskih čestica pristupa se produžetku postojeće vodovodne mreže ulice Dragutina Antoleka Orešeka (prema Detaljnom planu: UK2).

Radove izvode Međimurske vode, a predvidiva vrijednost je 50.000 kn.

Građevine za javnu odvodnju

Programom gradnje komunalnih vodnih građevina predviđena je izgradnja preostale kanalizacijske mreže (s pripadnim građevinama – precrpne stanice, tlačni cjevovodi, ispusti u prijamnike i sl.) za odvodnju sanitarnih i oborinskih otpadnih voda na jugoistočnom području grada Preloga (ulice Vladimira Nazora, Dragutina Domjanića, Stjepana Radića, spojni dio ul. Stjepana Radića i ul. Konopljišće te ulice Jug I). Za navedeni zahvat ishođen je akt za gradnju. Projekat izvode Međimurske vode, a financirat će se od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga.

Ishođena je lokacijska dozvola za izvedbu sanitarne kanalizacijske mreže, te je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole za izvedbu prometnice sa izgradnjom pješačko biciklističke staze i oborinske kanalizacijske mreže naselja Čehovec. Projekt će izvoditi  Međimurske vode, a isti će se financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga.

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za aglomeraciju Donja Dubrava, u okviru kojeg su obuhvaćena sva naselja na području Grada Preloga koja nemaju izgrađenu sanitarno-fekalnu odvodnju (Otok, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec i Čukovec). Predvidivi završetak izrade projektno-tehničke dokumentacije je sredina 2015. godine. Projekt se financira kroz donaciju kraljevine Danske a provode ga Hrvatske vode i Međimurske vode u suradnji sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave.

Napomena:

sve navedene investicije iz Programa gradnje komunalnih vodnih građevina prijavljene su za Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2015. godini Međimurskih voda

Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag.ing.traff, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije