Temeljem članka 26. Zakona o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 56/13. i 14/14.) i članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 9. sjednici, održanoj 27.11.2014. godine donijelo je

PROGRAM

GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Gradnja vodnih građevina provodi se prema slijedećem Programu:

  - Građevine za javnu vodoopskrbu

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2015. | UKUPNO ZAVRŠETAK INVESTICIJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rekonstrukcija magistralnog vodovoda kroz naselje Otok | Međimurske vode | Međimurske vode | Međimurske vode |
| 2. | produžetak vodovodne mreže na području obuhvata DPU Prelog - Jug (broj čestica na DPU 54, 55 i 56) ; zahvat na kat. Čest. Br. 8090/299 i 2434 k.o. Prelog | Međimurske vode | Međimurske vode | Međimurske vode |

  - Građevine za javnu odvodnju

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2015. | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH I OBORINSKIH OTPADNIH VODA NA JUGOISTOČNOM PODRUČJU GRADA PRELOGA (ULICE V. NAZORA, D. DOMJANIĆA, S. RADIĆA, SPOJNI DIO UL. S. RADIĆA I UL. KONOPLJIŠĆE TE ULICA JUG I) SA SANACIJOM CESTE I IZGRADNJOM PJEŠAČKIH STAZA PO IZGRADNJI KANALIZACIJE. | 8.390.000 kn | PROJEKT MEĐIMURSKIH VODA | Izrađena projektna dokumentacija ; ishođen je akt za gradnju ; projekt će se financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga |
| 2. | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH I OBORINSKIH OTPADNIH VODA NASELJA ČEHOVEC | 10.000.000 kn | PROJEKT MEĐIMURSKIH VODA | Ishođena lokacijska dozvola za izvedbu sanitarne kanalizacijske mreže, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za oborinsku kanalizaciju. Projekt će se financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga |
| 3. | IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U OKVIRU PROJEKTA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA | 2.489.000 € | PROJEKT MEĐIMURSKIH VODA | aglomeracija Donja Dubrava |

Izvori financiranja:

- naknada za priključenje

- naknada za razvoj

- Proračun

- drugi izvori utvrđeni posebnim propisima

- Hrvatske vode

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 325-01/14-01/7				 PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-14-1

Prelog, 27.11.2014. godine                             Goran Gotal, dipl. iur.