Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11. i 144/12.) i članka 36. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 29.12. 2014. godine, donosi

O D L U K U

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2014. GODINI

Članak 1.

Mijenja se i dopunjuje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini (Službeni glasnik Međimurske županije br. 17/13. i 8/14.) tako da sada glasi:

SKUPINA  A

Sadržava objekte navedene u programu tablicama od 1-4 u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2014. godini od:

|  |  | UKUPNA VRIJEDNOST | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | javne površine | 3.770.000 | 2.145.000 | 1.700.000 | 2.120.000,00 | +420.000 |
| 2. | nerazvrstane ceste | 11.105.000 | 1.555.000 | 2.710.000 | 2.405.000,00 | -305.000 |
| 3. | groblja | 437.000 | 395.000 | 280.000 | 289.000,00 | +9.000 |
| 4. | javna rasvjeta | 3.140.000 | 445.000 | 330.000 | 180.000,00 | -150.000 |

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine A predviđeni su izvori financiranja:

- komunalni doprinos

- proračun Grada

- naknada za koncesiju

- drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom

- JAVNE POVRŠINE

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | REKONSTRUKCIJA - OBNOVA SPORTSKOG PARKA "MLADOST" PRELOG | 1.900.000 | 800.000 | 800.000 | 1.350.000 | 550.000 |
|  | 2. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U DRAVSKOJ ULICI U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 88.000 | 3.000 |
|  | 3. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U UL. MATIJE GUPCA U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 88.000 | 3.000 |
|  | 4. | UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA I KOLNIH ULAZA U ULICI DRAGUTINA TADIJANOVIĆA U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 88.000 | 3.000 |
|  | 5. | GRADSKI PARK JUG PRELOG | 160.000 | 100.000 | 10.000 | 2.000 | -8.000 |
|  | 6. | REKONSTRUKCIJA STAZE ISPRED CRKVE U PRELOGU | 85.000 | 85.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
|  | 7. | UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 0 | -100.000 |
|  | 8. | IZGRADNJA I UREĐENJE BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - DONJA DUBRAVA SA ODMORIŠTEM U OPOROVCU | 250.000 | 250.000 | 50.000 | 0 | -50.000 |
|  | 9. | URBANA OPREMA - DJEČJA IGRALIŠTA - SVA NASELJA | 100.000 | 100.000 | 55.000 | 11.000 | -44.000 |
|  | 10. | TENIS CENTAR PRELOG | 30.000 | 0 | 30.000 | 27.000 | -3.000 |
| DRAŠKOVEC | 11. | SPORTSKI PARK DRAŠKOVEC | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 1.500 | -18.500 |
| OPOROVEC | 12. | PARK SV. NIKOLE U OPOROVCU | 80.000 | 0 | 80.000 | 185.000 | 105.000 |
|  | 13. | SPORTSKI PARK OPOROVEC | 150.000 | 100.000 | 10.000 | 16.500 | 6.500 |
| CIRKOVLJAN | 14. | UREĐENJE PARKIRALIŠTA - GROBLJE CIRKOVLJAN | 85.000 | 85.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
|  | 15. | OGRADA U ULICI ZDENCI U CIRKOVLJANU | 30.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | -20.000 |
|  | 16. | SPORTSKI PARK CIRKOVLJAN | 30.000 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| ČEHOVEC | 17. | SPORTSKI PARK ČEHOVEC | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 35.000 | -15.000 |
| ČUKOVEC | 18. | SPORTSKI PARK ČUKOVEC | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 |
| OTOK | 19. | SPORTSKI PARK OTOK | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 |
|  |  | UKUPNO: | 3.770.000 | 2.145.000 | 1.700.000 | 2.120.000 | 420.000 |

RAZDJEL PO MO ZA STAVKU 9. STAVKE RADOVA 1. JAVNE POVRŠINE

URBANA OPREMA – DJEČJAIGRALIŠTA

| MO | PLAN 2014. | I. ID PLANA 2014. | II. ID PLANA 2014. | povećanje / smanjenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 40.000 | 25.000 | 11.000 | -14.000 |
| ČEHOVEC | 10.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| OTOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIRKOVLJAN | 10.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| DRAŠKOVEC | 20.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| OPOROVEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMUŠEVEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČUKOVEC | 20.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
|  | 100.000 | 55.000,00 | 11.000,00 | -44.000 |

2. NERAZVRSTANE CESTE

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | GRADNJA ULICA - JUG PRELOG (OBUHVAT DETALJNOG PLANA) | 500.000 | 200.000 | 550.000 | 455.000 | -95.000 |
|  | 2. | PROMETNICE - NOVI JUG PRELOG - NASTAVAK | 4.000.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | -100.000 |
|  | 3. | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ULICA KONOPLJIŠĆE I PRVOMAJSKA U PRELOGU | 1.250.000 | 550.000 | 1.200.000 | 1.395.000 | 195.000 |
|  | 4. | REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA SAJMIŠNE I GLAVNE ULICE U PRELOGU | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 0 |
|  | 5. | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV U PRELOGU | 1.100.000 | 90.000 | 25.000 | 10.000 | -15.000 |
|  | 6. | PROMETNICE – JUGOISTOČNIDIO PRELOGA | 2.000.000 | 85.000 | 85.000 | 35.000 | -50.000 |
|  | 7. | PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE INDUSTRIJSKE ZONE „ISTOK“ - NASTAVAK | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
|  | 8. | REKONSTRUKCIJA DIJELA SAJMIŠNE ULICE U PRELOGU | 150.000 | 0 | 150.000 | 175.000 | 25.000 |
|  | 9. | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE PRELOG - DONJI KRALJEVEC) | 680.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | -200.000 |
|  | 10. | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD ROTOR RASKRŠĆA DO POLICIJSKE POSTAJE PRELOG | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČEHOVEC | 11. | PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE KROZ NASELJE ČEHOVEC | 200.000 | 85.000 | 55.000 | 0 | -55.000 |
|  | 12. | PROMETNICE I PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE U NOVOJ ULICI U ČEHOVCU | 1.000.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
|  |  | UKUPNO: | 11.105.000 | 1.555.000 | 2.710.000 | 2.405.000 | -305.000 |

3. GROBLJA

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | GROBLJE PRELOG - UREĐENJE PJEŠAČKIH STAZA | 100.000 | 85.000 | 140.000 | 205.000 | +65.000 |
|  | 2. | VODOVODNA INSTALACIJA NA GROBLJU U PRELOGU | 85.000 | 70.000 | 20.000 | 13.000 | -7.000 |
|  | 3. | JAVNA RASVJETA GROBLJA U PRELOGU | 85.000 | 85.000 | 35.000 | 34.000 | -1.000 |
|  | 4. | GROBNA KUĆA U PRELOGU (zemljište) | 155.000 | 155.000 | 85.000 | 25.000 | -60.000 |
| DRAŠKOVEC | 5. | SPOMENICI (POVIJESNI, KULTURNI I SL.) | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | +12.000 |
|  |  | UKUPNO: | 437.000 | 395.000 | 280.000 | 289.000 | +9.000 |

- JAVNA RASVJETA

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | JAVNA RASVJETA - NOVI JUG PRELOG | 200.000 | 85.000 | 35.000 | 0 | -35.000 |
|  | 2. | JAVNA RASVJETA UZ DRŽAVNU CESTU D20 PRELOG - CIRKOVLJAN | 260.000 | 100.000 | 120.000 | 115.000 | -5.000 |
|  | 3. | JAVNA RASVJETA U PARKU TRGA SLOBODE U PRELOGU | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| CIRKOVLJAN | 4. | DOPUNA ULIČNE RASVJETE ULICE ZDENCI U CIRKOVLJANU | 70.000 | 70.000 | 5.000 | 0 | -5.000 |
|  | 5. | ENERGETSKI VODOVI POPUNA JAVNE RASVJETE PODRUČJA GRADA | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
|  | 6. | PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I EKOLOGIJE NA SUSTAVIMA JAVNE RASVJETE GRADA PRELOGA | 2.500.000 | 100.000 | 100.000 | 16.000 | -84.000 |
| OTOK | 7. | JAVNA RASVJETA OTOK | 20.000 | 0 | 20.000 | 9.000 | -11.000 |
|  |  | UKUPNO: | 3.140.000 | 445.000 | 330.000 | 180.000 | -150.000 |

Skupina B

Sadržava objekte u Programu u tablicama 5. i 6., u ukupnoj vrijednosti, te vrijednosti u 2014. godini od:

|  |  | UKUPNA VRIJEDNOST | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | javne zgrade, sakralni objekti, objekti za zaštitu okoliša | 7.755.000 | 380.000 | 3.820.000 | 2.359.000 | -1.461.000 |
| 6. | prostorni planovi, projekti, parcelacije | 592.000 | 372.000 | 357.000 | 215.000 | -142.000 |

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz skupine B predviđaju se izvori financiranja:

- proračun Grada Preloga

- naknade za koncesiju

- drugi izvori utvrđeni posebnim Zakonom

- JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | DOGRADNJA PROSTORA OŠ PRELOG | 50.000 | 50.000 | 90.000 | 95.000 | 5.000 |
|  | 2. | SANACIJA ZGRADE U SPORTSKOM PARKU "MLADOST" PRELOG | 130.000 | 0 | 130.000 | 231.000 | 101.000 |
|  | 3. | KOMPOSTANA PRELOG | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 1.700.000 | -1.600.000 |
| ČUKOVEC | 4. | REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE ČUKOVEC | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 252.000 | 52.000 |
| ČEHOVEC | 5. | ZGRADA STARI MLIN U ČEHOVCU | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 3.000 |
| OPOROVEC | 6. | DOM KULTURE U OPOROVCU | 85.000 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| OTOK | 7. | DOM KULTURE OTOK - NADSTREŠNICA | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| CIRKOVLJAN | 8. | UREĐENJE ZGRADE U CIRKOVLJANU (BIVŠI "PZ") | 20.000 | 0 | 20.000 | 18.000 | -2.000 |
|  |  | UKUPNO: | 4.255.000 | 380.000 | 3.820.000 | 2.359.000 | -1.461.000 |

- PLANOVI, PROJEKTI, PARCELACIJE

| MJESNI ODBOR | R.B. | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRELOG | 1. | II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA INDUSTRIJSKE ZONE "ISTOK" U PRELOGU | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | -9.000 |
|  | 2. | DETALJNI PLAN UREĐENJA SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE "MARINA" PRELOG | 185.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 |
|  | 3. | V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 1.000 | -81.000 |
|  | 4. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA GRADSKI TRG - CENTAR | 150.000 | 50.000 | 30.000 | 0 | -30.000 |
|  | 5. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA PRELOG | 130.000 | 100.000 | 110.000 | 97.000 | -13.000 |
|  | 6. | IV. IZMJENE I DOPUNE DPU GOSPODARSKE ZONE PRELOG - "SJEVER" | 10.000 | 0 | 10.000 | 11.000 | 1.000 |
| DRAŠKOVEC | 7. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NADSTREŠNICU GROBNE KUĆE U DRAŠKOVCU | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
|  |  | UKUPNO: | 592.000 | 372.000 | 357.000 | 215.000 | -142.000 |

R E K A P I T U L A C I J A

| R.B. | PROGRAM GRADNJE | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014. | povećanje / smanjenje II. ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 3.770.000 | 2.145.000 | 1.700.000 | 2.120.000,00 | 420.000 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 11.105.000 | 1.555.000 | 2.710.000 | 2.405.000,00 | -305.000 |
| 3. | GROBLJA | 437.000 | 395.000 | 280.000 | 289.000,00 | 9.000 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 3.140.000 | 445.000 | 330.000 | 180.000,00 | -150.000 |
| 5. | JAVNE ZGRADE, SAKRALNI OBJEKTI, OBJEKTI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 4.255.000 | 380.000 | 3.820.000 | 2.359.000,00 | -1.461.000 |
| 6. | PLANOVI PROJEKTI PARCELACIJE | 592.000 | 372.000 | 357.000 | 215.000,00 | -142.000 |
|  | SVEUKUPNO: | 23.299.000 | 5.292.000 | 9.197.000 | 7.568.000,00 | -1.629.000 |

Članak 2.

Ova Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 363-05/13-01/22					                                                                                PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-14-3

Prelog, 29.12.2014. godine 			                                                                                         Goran Gotal, dipl.iur.