REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-01/15-01/12

URBROJ: 2109/14-02-15-1

Prelog, 23. veljača 2015. godine

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PRELOGA n/p predsjednika Vijeća

Temeljem članka 50. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.) podnosim

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA

za razdoblje od 01. srpnja 2014. godine

do 31. prosinca 2014. godine

G R A D O N A Č E L N I K

Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.

Uvodna riječ gradonačelnika

Prema Statutu Grada Preloga, a u skladu sa zakonom, obveza gradonačelnika je podnošenje detaljnog izvješća o svom radu Gradskom vijeću, dva puta godišnje.

Cilj ovog Izvješća je obuhvaćanje svih aktivnosti u razdoblju od 01. srpnja – 31. prosinca 2014. godine. Aktivnosti proizlaze iz predizbornog programa koalicije HDZ-a i HSS-a, a obveza gradonačelnika i njegovog zamjenika je njihova realizacija. Izvješće sadrži i aktivnosti koje proizlaze iz zakona, podzakonskih akata i odluka Gradskog vijeća, kao i važećih strateških dokumenata razvoja Grada, zakonske nadležnosti rada gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Iz Izvješća je vidljivo kako je drugo polugodište ove godine bilo sadržajno i radno intenzivno s namjerom da se započne s novim projektima i programima za dobrobit naših građana, te završe započeti projekti.

Prvi od tih projekata je Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća „Štedimo energiju u Prelogu“. Projekat je dobio podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Program je ukupne vrijednosti 2.500.000,00 kn. Na natječaj se prijavilo 38 potencijalnih korisnika. U tijeku je dostava dodatne dokumentacije od strane investitora, a do kraja godine je sklopljeno 9 ugovora o sufinanciranju.

Značajan je i projekat gradnje kompostane. Izgradnja kompostane financira se na način da poslove projektiranja građevine kompostane financira u cijelosti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a poslovi izgradnje kompostane financiraju se u 80 % - tnom iznosu od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u 20 % - tnom iznosu od strane Grada Preloga. Kompostana je u cijelosti u vlasništvu Grada Preloga. Ukupna vrijednost izgradnje kompostane je oko 2.900.000,00 kn s PDV-om.

Novi projekat je i gradnja sortirnice korisnog otpada u Prelogu. Projekt se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond financira izradu projektne dokumentacije u cilju građenja sortirnice korisnog otpada u Gradu Prelogu. U sklopu reciklažnog dvorišta za korisni otpad u vlasništvu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog osigurano je zemljište za izgradnju sortirnice dimenzije 20 x 24 m radne visine 6 m. Završen je postupak projektiranja. Početkom ove godine izdana je građevinska dozvola. Priprema se zahtjev za sufinanciranje izgradnje i to Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost kompletne investicije je 4.000.000,00 kuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja završeni su radovi na uređenju Sportskog parka „Mladost“ u Prelogu. U okviru uređenja izvedeni su radovi na uređenju novog stadiona NK Mladost – Komet Prelog, uređenju objekta Speedway kluba Prelog te je izvedeno odbojkaško igralište za potrebe ljetnih noći Grada Preloga u okviru kojeg se organizira odbojkaški turnir. Sveukupna vrijednost izvedenih radova je 2.183.898,54 kn. Bitno je istaknuti da su u ovoj velikoj investiciji Grada Preloga, bez obzira na odabranog ponuditelja, u značajnoj mjeri sudjelovali domaći izvođači.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Čakovec, na dan 31. prosinca 2014. godine na Zavodu za zapošljavanje bilo je ukupno prijavljenih 297 naših građana. Vidljiv je trend smanjenja broja nezaposlenih iako u tom dijelu sada nema aktivne uloge Grada kao poslodavca koji zapošljava dugotrajno nezaposlene u okviru mjere javnih radova. Jedan od razloga je taj što je Zavod za zapošljavanja ostao bez financijskih sredstava za praćenje te popularne mjere u Međimurju. Značajno je porastao broj sati rada za opće dobro. Jedan dio tog rada odnosi se na primjenu odredaba Zakona o socijalnoj skrbi. Radi se o obvezi odrađivanja primljene zajamčene minimalne naknade. Osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu odrađuju rad za opće dobro u trajanju od 40 sati mjesečno. U pravilu se radi o radu za opće dobro 7 – 10 osoba. S druge strane, povećava se broj osoba uključen u rad za opće dobro vezano uz odrađivanje kazni izrečenih u kaznenom postupku. Grad je potpisao ugovor s Ministarstvom pravosuđa vezano uz odrađivanju rada za opće odobro za kazne određene u prekršajnom postupku.

U ovom proteklom periodu moram istaknuti dva osnovna težišta rada mene, kao gradonačelnika i svih ustanova i poduzeća u vlasništvu Grada Preloga. Jedno je rad na pripremama projekata za najavljene natječaje u okviru strukturnih fondova Europske unije. Posebno treba istaknuti najavljeni raspored natječaja Europskog fonda za ruralni razvoj. S druge strane pripremaju se projekti za natječaje koje već uobičajenom dinamikom, raspisuju naša ministarstva. Posebno je važna priprema projekata prema Ministarstvu turizma i Hrvatskoj turističkoj zajednici. Pripremaju se projekti svih ustanova u vlasništvu Grada a posebno poduzeća i to GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog i MARINA PRELOG d.o.o. Prelog. PRE-KOM d.o.o. utire put mnogim poduzećima koji se bave gospodarenjem otpadom, novim idejama i novim investicijama. Investicije i način gospodarenja otpadom PRE-KOM - a ističu se kao primjeri dobre prakse te privlače mnoga  zainteresirana poduzeća i jedinice lokalne samouprave u Prelog.

Drugi dio rada u protekloj godini, a pogotovo u izvještajnom razdoblju odnosio se na dostojno obilježavanje 750 – te godišnjice Grada Preloga. Manifestacije i događanja koje su organizirane bile su posvećene tom velikom jubileju i u znaku te velike obljetnice. Posebno je to bilo vidljivo na samoj proslavi Dana Grada. Na svečanoj sjednici prikazan je pregled događaja, značajnih datuma i osoba zaslužnih za današnji status Grada. Proslava 750 – te godišnjice prvog spominjanja imena Prelog u pisanim dokumentima zaokružena je predstavljanjem Monografije Grada Preloga.

I.    KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Kolegij gradonačelnika Grada Preloga uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, čini  njegov zamjenik Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Goran Gotal, njegovi zamjenici Ignac Belić i Nenad Igrec, te pročelnici upravnih odjela Grada Preloga, Miljenka Radović pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti i Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

Sedma sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga održana je dana 19. rujna 2014. godine. Na sjednici je pripremljeno 9 prijedloga za Gradsko vijeće. Između ostalog predstavljeno je i Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2014.).

Osma sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga održana je dana 19. studenog 2014. godine. Na sjednici je pripremljeno 13 prijedloga. Uz to doneseni su i 3 zaključci. Jedan od njih je Zaključak o dodjeli povlaštenih kredita studentima s područja Grada Preloga za akademsku godinu 2014./2015., prema kojem Grad Prelog odobrava 9 novih korisnika povlaštenih studentskih kredita s područja Grada. Donesen je i Zaključak o prihvaćanju plana i rasporeda rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2014./2015., te Zaključak o imenovanju koordinatora za savjetovanje. Zaključkom o imenovanju koordinatora za savjetovanje imenovana je Miljenka Radović, mag. iur. Osnovna zadaća koordinatora za savjetovanje je provođenje postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluka i drugih akata, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Preloga. Odluke i drugi akti za koje se provodi savjetovanje su u djelatnosti uređenja naselja i stanovanja, prostornog planiranja, komunalne djelatnosti, zaštite okoliša i dr.

Deveta sjednica Stručnog kolegija održana je dana 17. prosinca 2014. godine. Pripremljeni su prijedlozi odluka za Gradsko vijeće na način da je raspravljano i upućeno Gradskom vijeću 13 prijedloga odluka. Uz to donesene su 3 odluke: o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2014. godinu, o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći te Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza Grada Preloga za 2014. godinu.

Dana 24. prosinca, održana je posljednja, deseta sjednica Stručnog kolegija u 2014. godini. Na sjednici su donijete 2 odluke i 2 zaključka. Odluke se odnose na sređivanje vlasništva na području aglomeracije Donja Dubrava (područje Grada Preloga), te o dodjeli nagrada naj studentima Grada Preloga za akademsku godinu 2013./2014. Ukupno je nagrađeno 26 studenata, a fond nagrade iznosio je 16.750,00 kn. Osnovni uvjet za dodjelu nagrade „Naj student“ Grada Preloga je prosjek ocjena od najmanje 4,30 s prethodne akademske godine 2013./2014. Dodatni kriterij je vrsta fakulteta koji pohađa student koji se prijavljuje na dodjelu nagrade te razina i godina studiranja. Na sjednici je donijet i Zaključak o dodijeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola na području Grada Preloga, stoga su uz studente, u prosincu bili  nagrađeni i učenici srednjih škola, koji su u protekloj školskoj godini 2013./2014. postigli zapažene rezultate na natjecanjima. Ukupno je nagrađeno 25 učenika na području Grada s fondom nagrada od 8.300,00 kn. Donijeti su i Zaključci o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o stipendiranju i kreditiranju.

II.   PRIPREMA PRIJEDLOGA OPĆIH AKATA

U okviru svojih ovlasti gradonačelnik je pripremio prijedloge općih akata u suradnji s upravnim odjelima Grada Preloga i predlagao njihovo donošenje Gradskom vijeću Grada Preloga. Za period podnošenje izvješća održane su tri sjednice Gradskog vijeća.

Na sjednicama Gradskog vijeća raspravljalo se i donosilo Odluke o sljedećim točkama dnevnog reda:

- Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2014. godine).

- Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Grada Preloga za 2013. godinu.

- Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01. – 30.06.2014. godine.

- Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu.

- Odluka o zaduženju Grada Preloga.

- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu.

- Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja CROATIA INSULANUS Grada Preloga.

- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Preloga.

- Odluka o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Preloga.

- Zaključak o prodaji zemljišta na području Gospodarske zone u Prelogu – Sjever.

- Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2014. godinu.

- Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Čitluk i Grada Preloga.

- Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu, sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

- Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

- Donošenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2015. godini.

- Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

- Donošenje Socijalnog plana Grada Preloga za 2015. godinu.

- Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2015. godinu.

- Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada preloga u 2015. godini.

- Odluka o izvršenju Proračuna Grada Preloga za 2015. godinu.

- Statutarna odluka o izmjenama Statuta Knjižnice i čitaonice Grada Preloga.

- Donošenje Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Preloga (SEAP).

- Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Preloga do 2020. godine.

- Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2014. godinu.

- Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

- Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Preloga.

- Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2014. godini.

- Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2014. godini.

- Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga u 2014. godini.

- Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga.

- Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu.

- Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske zone u Prelogu.

- Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2015. godinu.

- Zaključak o prekoračenju po poslovnom računu.

- Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2015. godinu.

- a) Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Grada Preloga u 2014. godini.

b) Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Preloga u 2015. godini.

Između ostalog, prihvaćena je Odluka o zaduženju Grada Preloga, radi realizacije više različitih investicija predviđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Planom razvojnih programa Grada Preloga i to:

- Izgradnja sportskog parka Mladost u Prelogu 			       800.000,00 kn

- Izgradnja građevine za gospodarenje biootpadom

i biorazgradivim otpadom                      				       400.000,00 kn

- Uređenje Dječje kuće Prelog, projekt Jačanje

međugeneracijske pomoći u lokalnoj zajednici

MEDGEN BORZA			               			       100.000,00 kn

- Prometnice novi Jug, Prelog, nastavak 				       200.000,00 kn

Visina dugoročnog financijskog kredita za financiranje gore navedenih investicija je 1.500.000,00 kuna. Grad Prelog se zadužuje kod Privredne banke Zagreb d.d. Poček otplate kredita je do 31.12.2015. godine, a rok otplate zaključno s 31.12.2017. godine.

Ministarstvo kulture je u srpnju 2014. godine, donijelo rješenje kojim se utvrđuje da postoje svi zakonski uvjeti za osnivanje Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga. Stoga je privremena ravnateljica Muzeja Croata insulanus Grada Preloga,  Gradskom vijeću Grada predložila Statut Muzeja, koji je na kraju i prihvaćen te je Gradsko vijeće donijelo Odluku  o davanju suglasnosti na Statut Muzeja CROATA INSULANUS Grada Preloga.

Zbog stupanja na snagu novog Zakona o savjetima mladih, koji na drugačiji način definira mlade, postupak osnivanja savjeta mladih, izbor, dužinu mandata, način izbora članova Savjeta, djelokrug rada kao i odnos savjeta mladih i predstavničkog i izvršnog tijela, te činjenice da član Savjeta mladih treba imati svog zamjenika, ali i suradnji između Savjeta mladih, gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća Grada došlo je do potrebe izmjene dosadašnje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Prelog.  Stoga je i donesena nova Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Preloga.

Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je Odluku o imenovanju Kulturnog vijeća Grada Preloga. Imenovani su Željko Sokač, Maja Labaš Horvat, Kristina Kolarek i Mirjana Hržić iz Preloga te Željka Ivančok Varga iz Draškovca.

Nakon što je Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga razmotrilo pristigle prijedloge kandidata za javna priznanja Grada Preloga u 2014. godini, jednoglasno je odlučeno da status Počasnog građanina Grada Preloga pripadne Anti Gotovini, umirovljenom generalu Hrvatske vojske, Nagrada Grada Preloga za životno djelo – Dragutinu Glavini (Prelog), Grb Grada Preloga tvrtki Hilding Anders d.o.o. (Prelog), Zoranu Pfeiferu (Čakovec), te Mješovitom pjevačkom zboru župe sv. Jakoba (Prelog), dok je dodjela plaketa Grada Preloga predložena Draženu Novaku (Prelog), tvrtki Auto elektrika Novak d.o.o. (Prelog), Kristijanu Štamparu (Prelog), Vladimiru Kalšanu (Cirkovljan) te Vladimiru Jurčecu (Čehovec). Gradsko vijeće je prihvatilo predložene kandidate i donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2014. godinu.

S obzirom na potrebu izrade strateškog plana donesena je Odluka Gradskog vijeća o izradi Strategije razvoja Grada Preloga do 2020. godine, koja će se kandidirati na najavljeni natječaj u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020., mjere 7., podmjere 7.1.

Zbog potrebe usklađivanja PPU GP s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Međimurske županije, Gradsko vijeće Grada Preloga donijelo je Odluku o donošenju V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Preloga. Osim usklađivanja Planova javila se i potreba za usklađenjem s izvedenim stanjem na parcelama u stambenim i gospodarskim zonama te drugim zahtjevima za korekcijama plana prema pojedinačnim zahtjevima i potrebama investitora i građana.

Osim toga, donijeta je i Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu, i to radi proširenja i uređenja poslovnog prostora i dvorišta tvrtke METSS d.o.o. Čakovec, koja je postala novim vlasnikom dosadašnjeg poslovnog prostora i dvorišta IDA Prelog.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja Industrijske zone u Prelogu. Kao što je vidljivo sve izmjene i dopune detaljnih planova kao i Prostornog plana uređenja Grada Preloga predstavljaju aktivno uključivanje Grada Preloga u realizaciju planova gospodarstvenika s područja Grada kao i novih investitora. To je i jedan od osnovnih pokazatelja orijentacije Grada Preloga prema razvoju poduzetništva, osluškivanje želja investitora i spremnosti za brzo prilagođavanje njihovim zahtjevima. Naravno uz poštivanje ograničenja vezanih uz zaštitu okoliša i prirode.

Na sjednici Gradskog vijeća prihvaćen je Program rada Savjeta mladih Grada Preloga za 2015. godinu. Program rada je podijeljen u 10 poglavlja i detaljno opisuje djelokrug, planirane aktivnosti te same ciljeve Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Preloga. Glavni cilj je što aktivnije uključivanje mladih u javni život Grada.

Na sjednici donijet je i Plan rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2015. godinu. Plan rada zasniva se na dosadašnjem radu Gradskog vijeća kao i predviđanjima i potrebi obavljanja poslova i zadaća koje proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i drugih posebnih zakona, Statuta Grada Preloga i odluka Gradskog vijeća. Osim navedenih normativnih akata vjerojatno će se pojaviti potreba za donošenjem i drugih akata, ovisno o promjenama u zakonskoj regulativi kao i potrebama reguliranja određenih područja rada jedinice lokalne samouprave.

III.   GRADONAČELNIK U FUNKCIJI SKUPŠTINE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U

VLASNIŠTVU GRADA PRELOGA

Grad Prelog u svom 100% - tnom vlasništvu ima dva trgovačka društva i to „GOSPODARSKE ZONE PRELOG“ d.o.o. za obavljanje djelatnosti u vezi s izgradnjom, organizacijom i upravljanjem gospodarskim zonama, Prelog i trgovačko društvo „MARINA PRELOG“ d.o.o za obavljanje ugostiteljskih i turističkih djelatnosti. U suvlasništvu jedinica lokalne samouprave dodnjeg Međimurja i Grada Preloga je Gradsko komunalno poduzeće „PRE-KOM“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Prelog. Kao Skupština društva u navedenim trgovačkim društvima pojavljuje se gradonačelnik.

Skupština društva GKP „PRE-KOM“ d.o.o. Prelog u periodu za koji se podnosi izvješće održala je jednu sjednicu.

Na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijete su sljedeće odluke:

- Odluke o davanju suglasnosti na Plan poslovanja GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog za 2015. Godinu

- Odluke o imenovanju ovlaštenog revizora.

Skupština društva GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o. Prelog u periodu za koji se podnosi izvješće održala je dvije sjednice.

Na sjednici održanoj dana 15. rujna 2014. godine donijete su sljedeće odluke:

- Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog d.o.o. o Izvršenju prihoda i rashoda za I-IV 2014. godine.

- Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o obavljenoj reviziji „Postizanje rezultata i ostvarivanje ciljeva poslovanja trgovačkih društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne regionalne samouprave na područje Međimurske županije“ od Državnog ureda za reviziju – Područni ured Čakovec, s danom lipanj 2014.

Na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijete su sljedeće odluke:

- Odluke o imenovanju ovlaštenog revizora za obavljanje revizije poslovanja trgovačkog društva Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog za 2014. godinu.

- Davanje suglasnosti na odluku Nadzornog odbora Gospodarske zone Prelog d.o.o. Prelog na Plan poslovanja za 2015. godinu.

Skupština društva TRGOVAČKOG DRUŠTVA MARINA PRELOG d.o.o. Prelog u periodu za koji se podnosi izvješće održala je jednu sjednicu.

Na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donijete su sljedeće odluke:

- Odluke o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Marina Prelog d.o.o. Prelog za 2015. godinu.

- Odluke o imenovanju ovlaštenog revizora.

IV.    GRADONAČELNIK U FUNKCIJI PREDSJEDNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE

GRADA  PRELOGA

U periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine u organizaciji Turističke zajednice Grada Preloga održane su brojne manifestacije. Svrha manifestacija je predstavljanje turističke i kulturne ponude Grada Preloga. Uvidom u evidenciju boravišnih pristojbi je vidljivo kako se u Gradu Prelogu povećao broj turista. U prvoj polovici 2014. godine bilo je ostvareno 2933 noćenja, a u drugoj polovici 4216  noćenja.

Održane manifestacije na području Grada Preloga su:

- Opera pod zvijezdama – 4. srpnja, Trg slobode, Prelog

- Proštenje sv. Jakoba, 25. srpnja, Prelog

- Koncert klape Maslina, 27. srpnja, Hotel Panorama, Prelog

- Seoske igre Cirkovljan, 1. – 3. kolovoza, Sportski park Zdenci, Cirkovljan

- 9. međunarodni voćarski sajam, 29. i 30. kolovoza, Donji Kraljevec

- 61. Svjetsko prvenstvo u ribolovu udicom na plovak, Prelog 2014., 11. – 14. rujna, Prelog

- Europski tjedan kretanja u Prelogu „Naše ulice, naš izbor“, 16. rujna, Trg slobode, Prelog

- Promocija poštanske marke, 750 godina Grada Preloga, 24. rujna, Grad Prelog

- Barokne večeri, 27. rujna, Župna crkva sv. Jakoba, Prelog

- Dani kruha i zahvale, 4. listopada, Prelog

- Blagdan sv. Huberta, 3. studenog, Kapelica sv. Huberta – Prelog

- Gospodarski forum, 28. studenog, dvorana DG Sport, Prelog

- Izložba „Anđeli“ Gordane Andrašić, 29. studenog, Galerija pastoralnog centra Bl. Alojzije Stepinca, Prelog

- Otvorenje „Etno izložbe“ Petra Horvata, 4. prosinca, Muzej Croata insulanus Grada Preloga

- Dan Grada Preloga, 5. prosinca, Dom kulture Grada Preloga

- Božićni sajam, 19 - 21. prosinca,  Trg slobode, Prelog

- Božićni koncert HRT-a, 20. prosinca, Župna crkva sv. Jakoba, Prelog

- Doček Nove Godine, 31. prosinca, Trg slobode, Prelog

V.    ODLUKE GRADONAČELNIKA

U obavljanju izvršnih ovlasti gradonačelnik je donosio brojne odluke vezano uz izvršavanje i osiguravanje izvršavanja akata koje je donijelo Gradsko vijeće te odluke kojima samostalno odlučuje u pojedinačnim stvarima. Gradonačelnik usmjerava i nadzire rad upravnih odjela Grada Preloga i mjesnih odbora Grada Preloga.

Donijete su Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u postupcima javne nabave i to:

- Radovi na izgradnji građevine za gospodarenje biootpadom i biorazgradivim otpadom – odabrana ponuda zajednice ponuditelja: PAVLIC-ASFALT-BETON, Goričan, i MEĐIMURJE PMP d.o.o., Čakovec za iznos od 2.305.361,24 kuna bez PDV-a. Odluka o odabiru donijeta je 03. srpnja 2014. godine.

- Dodatni radovi na rekonstrukciji i uređenju Ulice Konopljišće i Prvomajske ulice u Prelogu - odabrana ponuda ponuditelja: „TEGRA“ d.o.o., Čakovec, za iznos od 239.997,07 kuna bez PDV-a. Odluka o odabiru donijeta je 12. rujna 2014. godine.

- Dodatni radovi na izgradnji građevine za gospodarenje biootpadom i biorazgradivim otpadom – odabrana ponuda zajednice ponuditelja: PAVLIC-ASFALT-BETON, Goričan, i MEĐIMURJE PMP d.o.o., Čakovec, za iznos od 50.785,50 kuna bez PDV-a. Odluka o odabiru donijeta je 11. studenog 2014. godine.

- Dodatni radovi na izgradnji građevine za gospodarenje biootpadom i biorazgradivim otpadom (II) – odabrana ponuda zajednice ponuditelja: PAVLIC-ASFALT-BETON, Goričan i MEĐIMURJE PMP d.o.o., Čakovec za iznos od 10.028,22 kuna bez PDV-a. Odluka o odabiru donijeta je 23. prosinca 2014. godine.

- Opskrba električnom energijom - odabrana ponuda ponuditelja PRO-ENERGY d.o.o., Zagreb za iznos od 376.818,79 kuna bez PDV-a. Grad Prelog kao središnje tijelo za javnu nabavu, temeljem odredbe članka 8. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11. i 83/13. i 143/13), proveo je postupak javne nabave za sljedeće naručitelje: Grad Prelog, Glavna 35, Prelog, GKP PRE-KOM d.o.o., Kralja Zvonimira 9, Prelog, GOSPODARSKE ZONE PRELOG d.o.o.,Glavna 33, Prelog, DOM KULTURE GRADA PRELOGA, Trg slobode 1, Prelog i DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA PRELOG, Trg Kralja Tomislava bb, Prelog.

Odluka o odabiru donijeta je 30. prosinca 2014. godine.

U postupcima vezano uz raspolaganje nekretninama donijete su slijedeće odluke i sklopljeni kupoprodajni ugovori za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Preloga i to:

- Kupac: Pokrivač Davor i Renata, Čakovec

- nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567 k.o. Prelog, čest. br. 3712/359/58 od 608 m2, identična s kat. čest. br. 8105/58 od 608 m2 za iznos od 76.000,00 kuna.Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen 04. srpnja 2014. godine.

- Kupac: Glavina Mladen i Krušelj Marina, Struga

- nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567 k.o. Prelog, čest. br. 3712/360/12 od 725 m2, identična s kat. čest. br. 2433/12 od 725 m2 za iznos od 90.625,00 kuna.Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen 12. kolovoza 2014. godine.

- Kupac: Zenić Željko, Šibenik

- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 7978 k.o. Prelog, z.k.č.br. 1270/24/13 oranica površine 10056 m2, identična sa kat.čest.br. 4057/21 površine 10056 m2 (u naravi građevinska parcela za proizvodno/poslovne namjene površine 10056 m2 koja se nalazi u Gospodarskoj zoni u Prelogu – sjever, u javnom natječaju označena kao parcela broj 7. za cijenu od 11,00 eura/m2.               Vrijednost nekretnine iznosi 110.616,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Ugovor o kupoprodaji nekretnine sklopljen 26. rujna 2014. godine.

- Kupac: JURČEC-TRANSPORTI d.o.o., Prelog

- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 7649 k.o. Prelog, z.k.č.br. 1270/22/5 štagalj, pašnjak površine 341 čhv-a, identična sa kat.čest.br. 4057/9 površine 1228 m2 (u naravi parcela za proizvodno/poslovne namjene površine 1228 m2 koja se nalazi u Gospodarskoj zoni u Prelogu – sjever, za cijenu od 13,00 eura/m2. Vrijednost nekretnine iznosi 15.964,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Ugovor o kupoprodaji nekretnine sklopljen 14. listopada 2014. godine.

- Kupac: Hrašćanec Željko i Adrijana, Donja Dubrava

- nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567 k.o. Prelog, z.k.čest.br. 3712/360/10 od 721 m2, identična s kat. čest. br. 2433/10 od 721 m2 za iznos od 90.125,00 kuna. Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen 03. prosinca 2014. godine.

- Kupac: Snopek Ivan, Oporovec

- nekretnine upisane u z.k.ul. br. 3567 k.o. Prelog, z.k.čest.br. 3712/359/49 od 640 m2, identična s kat. čest. br. 8105/49 od 640 m2 i z.k.čest.br. 3712/359/50 od 640 m2, identična s kat. čest. br. 8105/50 od 640 m2 za iznos od 160.000,00 kuna. Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen 19. prosinca 2014. godine.

- Kupac: Blagus David, Goričan

- nekretnina upisana u z.k.ul. br. 3567 k.o. Prelog, z.k.čest.br. 3712/359/2 od 700 m2, identična s kat. čest. br. 8105/101 od 700 m2 za iznos od 87.500,00 kuna. Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen 23. prosinca 2014. godine.

- Kupac: Jerebić Vladimir, Zagreb

- nekretnine upisane u z.k.ul.br. 562, k.o. Hemuševec, z.k.čest.br. 17, voćnjak u mjestu od 168 čhv i z.k.čest.br. 18, kuća i dvor u mjestu od 212 čhv (kat.čest.br. 17 i 18 u k.o. Hemuševec od 1366 m2) u vlasništvu Grada Preloga u 1/2 dijela za iznos od 23.281,59 kn. Ugovor o prijenosu prava vlasništva sklopljen 22. prosinca 2014. godine.

- Kupac: TOMAPLAST d.o.o., Čehovec

- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 7978, k.o. Prelog: z.k.č.br. 1270/24/12/1, površine 4700 m2 (identična sa kat.čest.br. 4057/20 površine 4700 m2), za cijenu od 11,00 eura/m2, za iznos od 51.700,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Službena bilješka sastavljena 09. prosinca 2014. godine.

- Kupac: Marina Bobić, Zagreb

- nekretnina upisana u z.k.ul.br. 7978, k.o. Prelog: z.k.č.br. 1270/24/12/2, površine 3000 m2 (identična sa kat.čest.br. 4057/56 površine 3000 m2), za cijenu od 11,00 eura/m2, za iznos od 33.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Službena bilješka sastavljena 30. prosinca 2014. godine.

- Kupac: VECTUM d.o.o., Prelog

- nekretnine upisane u z.k.ul.br. 7649, k.o. Prelog: z.k.č.br. 1270/24/14/2, površine 7102 m2 (identična sa kat.čest.br. 4057/22 površine 7102 m2) i z.k.č.br. 1270/24/14/3, površine 4175 m2 (identična sa kat.čest.br. 4057/41 površine 4175 m2), za cijenu od 11,00 eura/m2, za iznos od 124.047,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Službena bilješka sastavljena 30. prosinca 2014. godine.

U postupcima vezano uz raspolaganje nekretninama donijete su slijedeće odluke i sklopljeni kupoprodajni ugovori za kupnju zemljišta, i to:

- Prodavatelj: Horvat Marija, r. Blažinčić, Prelog

- Kupoprodajnim ugovorom sklopljenim 08. rujna 2014. godine između Grada Preloga i Horvat Marije, Grad Prelog kupio je suvlasnički dio nekretnine upisane u z.k.ul.br. 2718 u k.o. Prelog: z.k.čest.br. 3083 oranica Gornje Gorice od 1398 čhv (identična sa k.č.br. 6943 D, oranica Gorice od 1597 m2) u 1/6 dijela za iznos od 10.000,00 kuna (za potrebe izgradnje bioplinskog postrojenja).

- Prodavatelj: Sakal Franjo, Prelog

- Kupoprodajnim ugovorom sklopljenim 29. listopada 2014. godine između Grada Preloga i Sakal Franje, Grad Prelog kupio je nekretninu upisanu u z.k.ul.br. 6420 u k.o. Prelog: čest.br. 1088/4 oranica pri groblju od 453 čhv (identična sa k.č.br. 3762/4 u k.o. Prelog, oranica Črnilec od 1629 m2) za iznos od 25.000,00 kuna (za potrebe proširenja groblja).

Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju donio odluke o pomoći udrugama, pojedincima, aktivnostima i manifestacijama u sljedećim iznosima:

| RB. | NAMJENA | IZNOS (kn) |
| --- | --- | --- |
|  | Atletski klub Čakovec | 2.000,00 |
|  | Biciklistički klub Prelog | 1.250,00 |
|  | Donacije prema odlukama gradonačelnika | 4.550,00 |
|  | KU „Seljačka sloga“ Prelog | 25.000,00 |
|  | LUDM-a Prelog | 3.665,00 |
|  | Nautički klub Labud Prelog | 15.000,00 |
|  | Pjevački zbor udruga umirovljenika Prelog | 7.500,00 |
|  | Književni krug Prelog | 2.500,00 |
|  | Priločka amaterska scena | 2.370,00 |
|  | Društvo Naša djeca | 12.000,00 |
|  | Akcija Grad prijatelj djece | 24.000,00 |
|  | Puhački orkestar Grada Preloga | 30.000,00 |
|  | Pjevački zbor Grada Preloga | 8.100,00 |
|  | Udruga Prijatelj sv. Roka Draškovec | 5.000,00 |
|  | NK ČSK Čehovec | 11.000,00 |
|  | NK Čukovec 77 | 10.000,00 |
|  | NK Draškovec | 25.500,00 |
|  | NK Galeb Oporovec | 23.500,00 |
|  | NK Mladost Prelog | 59.791,86 |
|  | NK Naprijed Cirkovljan | 23.000,00 |
|  | NK Otok | 8.000,00 |
|  | RK Prelog | 60.400,00 |
|  | STK Prelog | 2.000,00 |
|  | STK Cirkovljan | 1.500,00 |
|  | STK Hemuševec Draškovec | 3.500,00 |
|  | Tenis klub Prelog | 3.000,00 |
|  | ŽRK Prelog | 24.737,75 |
|  | Judo klub Jocker Prelog | 3.000,00 |
|  | Karate klub Mihovil Prelog | 1.500,00 |
|  | Nogometna škola Prelog | 5.000,00 |
|  | KK Prelog | 19.174,75 |
|  | ŠRD Glavica Prelog | 5.000,00 |
|  | Šahovski klub Prelog | 5.000,00 |
|  | Teniski klub Prelog | 9.000,00 |
|  | Udruga Laganini Prelog | 4.900,00 |
|  | Udruga Športske rekreacije Loptica | 1.500,00 |
|  | ŠRD Ostriž Cirkovljan | 1.000,00 |
|  | ŠRD Smuđ Draškovec | 1.000,00 |
|  | ŠRD Sloga Oporovec | 1.000,00 |
|  | Speedway klub Prelog | 8.000,00 |
|  | Streličarski klub Prelog | 3.000,00 |
|  | Stolnoteniski klub Prelog | 2.000,00 |
|  | Biciklistički klub Prelog | 1.250,00 |
|  | Društvo sportske rekreacije „Stars“ Prelog | 3.000,00 |
|  | Planinarsko društvo Prelog | 2.000,00 |
|  | Rukometna škola Prelog | 1.000,00 |
|  | Zmajarski klub „Rode“ Prelog | 2.000,00 |
|  | Grappling klub „Maximus“ Prelog | 6.740,00 |
|  | Moto klub Ren – Ban Prelog | 800,00 |
|  | Zajednica sportskih udruga Grada Preloga | 5.000,00 |
|  | Kickboxing klubu 300 Čakovec | 5.000,00 |
|  | Prvenstvo svijeta u ribolovu | 32.790,00 |
|  | Sportske igre mladih Prelog 2014. | 30.000,00 |
|  | Udruge proizašle iz Domovinskog rata | 7.000,00 |
|  | Udruga umirovljenika Grada Preloga | 9.745,97 |
|  | Zrinska garda Čakovec | 2.500,00 |
|  | Ostale udruge građana | 13.315,00 |
|  | Festival tamburaške glazbe „Kre Mure i Drave“ | 25.000,00 |
|  | Ljeto u Prelogu | 49.375,00 |
|  | Priločki folklorni susreti | 4.000,00 |
|  | Barokne večeri | 10.000,00 |
|  | Večer uz tamburicu | 4.000,00 |
|  | Advent u Prelogu | 50.484,56 |
| 64. | Rokovo u Draškovcu | 10.000,00 |
| 65. | Dani Kalmana Mesarića | 7.000,00 |

Sukladno Socijalnom programu Grada Preloga za 2014. godinu u izvještajnom razdoblju isplaćeno je 131.177,40 kuna što znači da je realizirano 77% plana.

Za troškove stanovanja utrošeno je 36.725,92 kuna od toga za troškove komunalne naknade 8.761,15 kuna a za troškove podmirenja električne energije, plina, vode, odvoza smeća i drugih troškova 27.684,77 kune.  Pomoć je koristilo 34 korisnika. Pomoć u podmirenju grobljanske naknade koristilo je 2 korisnik u iznosu od 280,00 kuna.

Za troškove Jednokratne pomoći utrošeno je 48.180,00 kuna.

Od toga za Božićne  blagdane prema Odluci o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći,

- za jednokratne novčane pomoći umirovljenicima utrošeno je 14.800,00 kuna

za 74 osoba.

- za jednokratne novčane pomoći za osobe koje primaju pomoć za uzdržavanje i nezaposlene utrošeno je 13.200,00 kuna za 44 osoba.

- za jednokratne novčane pomoći za osobe sa invaliditetom utrošeno je 900,00 za 3 osobe

- za jednokratne novčane pomoći za mnogočlane obitelji slabijeg materijalnog statusa utrošeno je 10.000,00 kuna, a koristilo je 10 obitelji.

Za troškove liječenja prema odlukama Savjeta za socijalnu politiku Grada Preloga utrošeno je 1.900,00 kuna, a pomoć je koristila 2 osoba. Za troškove Jednokratne pomoći Savjeta za socijalnu politiku Grada Preloga utrošeno je 7.380,00 kuna, a pomoć je koristilo troje obitelji.

Za potpore u obrazovanju 46.271,48 kuna. Od toga za pomoć za troškove školovanja, nabavu školskih udžbenika iznos od 29.081,48 kuna, za pomoć u školskim kuhinjama iznos od 15.540,00 kuna, za potporu u dijelu ekonomske cijene dječjeg vrtića u iznosu od 1.650,00 kuna.

Za izvještajno razdoblje dodijeljeno je 29 novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete 16.000,00 kuna, za drugo dijete 15.000,00 kuna te za treće i četvrto dijete 6.000,00 pomoći, u ukupnom iznosu od 37.000,00 kuna.

VI.    PROJEKTI GRADA PRELOGA

Popis radova realiziranih u okviru Programa gradnje komunalne infrastrukture, Programa održavanja komunalne infrastrukture te drugih programa:

- Rekonstrukcija ulice Konopljišće i Prvomajske s izgradnjom pješačkih staza u Prelogu

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji ulica Konopljišće i Prvomajske sa izvedbom pješačko biciklističkih staza. Izvedeni radovi obuhvaćaju rekonstrukciju i proširenje kolnika prometnice s izvedbom oborinske odvodnje i kućnih kanalizacijskih priključaka, izvedbu pješačko biciklističkih staza, uređenje kolnih ulaza, izvedbu parkirališta, uređenje zelenih površina i uređenje priključka na državnu cestu D20 i javnu županijsku cestu.

Izvođač radova: Tegra d.o.o. iz Čakovca

Nadzor: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Božica Magdalenić iz Čakovca

Ukupna vrijednost izvedenih radova: 1.390.558,02 kn

Radove sufinancira Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sa iznosom od 100.000,00 kn.

- Rekonstrukcija dijela Sajmišne ulice

Paralelno sa izvedbom radova na rekonstrukciji ulica Konopljišće i Prvomajske, izvedena je i rekonstrukcija dijela Sajmišne ulice uz park prije Sportskog parka „Mladost“. Izvedeni radovi obuhvaćaju rekonstrukciju i proširenje kolnika prometnice s izvedbom oborinske odvodnje i kućnih kanalizacijskih priključaka, izvedbu pješačko biciklističke staze i uređenje kolnih ulaza.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 174.514,03 kn.

- Sportski park „Mladost“ u Prelogu

Završeni su radovi na uređenju Sportskog parka „Mladost“ u Prelogu. U okviru uređenja izvedeni su radovi na uređenju novog stadiona NK Mladost – Komet Prelog, uređenju objekta Speedway kluba Prelog te je izvedeno odbojkaško igralište za potrebe ljetnih noći Grada Preloga u okviru kojeg se organizira odbojkaški turnir.

Uređenje novog stadiona NK Mladost – Komet Prelog podrazumijeva:

- radove na razgradnji i izvedbi vanjske i unutarnje zaštitne ograde

- izgradnju glavnog i pomoćnog igrališta sa navodnjavanjem i odvodnjom te izvedbom rasvjete pomoćnog igrališta

- ozakonjenje (legalizaciju) svih postojećih objekata u Parku „Mladosti“ (u tijeku je postupak legalizacije)

Izvođač radova: Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada

Nadzor: TEDING d.o.o. iz Svete Marije

Sveukupna vrijednost izvedenih radova: 1.953.685,87 kn

Radovi na adaptaciji objekta Speedway kluba Prelog podrazumijevaju:

- izvedbu elektroinstalacija i gromobranske instalacije,

- vodoinstalaterske radove,

- soboslikarske radove

- fasaderske radove (obnovu pročelja)

- uređenje potkrovlja za potrebe smještaja gledatelja,

- adaptaciju krovišta

Radove su izveli Graditeljstvo Gašparić d.o.o. iz Cirkovljana, Grabant d.o.o., DG Commerce d.o.o. i Soboslikarski obrt Spektar.

Sveukupna vrijednost izvedenih radova: 230.212,67 kn.

Također, u okviru uređenja prostora Sportskog parka Mladost Prelog, za potrebe ljetnih noći Grada Preloga izvedeno je odbojkaško igralište. Radove je izvelo GKP PRE-KOM d.o.o.

- Pješačka staza u Školskoj ulici (spoj ulice Jug 2 i Jug 3) te nastavak izvedbe pješačke staze ulice Jug 3

U okviru uređenja područja Obuhvata Detaljnog plana Jug u Prelogu, izvedeni su pješačke staze spojnog dijela ulica Jug II i Jug III sa rješenjem oborinske odvodnje te radovi na izvedbi nastavka pješačke staze ulice Jug III. Radove je izvela tvrtka Tegra d.o.o. iz Čakovca.

Također, u okviru radova izvršeno je uređenje zelenih površina te je zasađen drvored. Radove je izvršilo GKP PRE-KOM d.o.o.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 466.382,55 kn.

- Info panoi Grada Preloga i putokazi za industrijske zone

Povodom obilježavanja 750-te godišnjice Grada Preloga izvedena je obnova dotrajalih info panoa na ulazu u sva naselja na području Grada Preloga. Također, u cilju bolje informiranosti vozača postavljeni su novi putokazi i info table za industrijsku zonu „Istok“ i Gospodarsku zonu Prelog – Sjever. Izradu i postavu tabli izvršila je tvrtka Crtorad d.o.o. iz Varaždina za iznos od 74.483,13 kn.

- Izgradnja građevine za gospodarenje biootpadom i biorazgradivim otpadom

Opće građevinsko poduzeće d.o.o. iz Preloga izradilo je projektno tehničku dokumentaciju, ishođena je građevinska dozvola te je proveden javni natječaj za izvedbu radova na izgradnji građevine za gospodarenje biootpadom i biorazgradivim otpadom. Radovi su započeli početkom listopada, a predvidivi završetak radova je prvi kvartal 2015. godine.

Ugovorena vrijednost radova iznosi: 2.881.701,55 kn (sa PDV-om).

Izvođač radova je Zajednica ponuditelja Pavlic-asfalt-beton iz Goričana i Međimurje PMP d.o.o. iz Čakovca, dok nadzor nad izvođenjem radova provodi Instal-promet Kanižaj d.o.o. iz Čakovca.

- Uređenje Sporstsko-rekreacijske zone „Marina“ Prelog

U okviru projekta "Uređenje šetnice i hortikulture na području Marine Prelog" tokom godine kontinuirano su u fazama izvođeni slijedeći radovi:

- uređenje pristupnog puta (od cestovnog prijelaza preko derivacijskog kanala jezera HE Dubrava do caffe bara dužine cca 1200 m),

- uređenje šetnica oko same lučice (dužine cca 300 m i širine cca 100 cm) i u prostoru za odmor i rekreaciju,

- uređenje prve dionice šetnice uz obalu u neposrednoj blizini caffe bara (dužine cca 200 m i širine 220cm),

- nasipanje stajališta za automobile,

- obrezivanje drvoreda, uklanjanje pojedinačnih stabala koje su predstavljale prijetnju za sigurnost građana,

- uređenje zelenih površina (nasipanje zemljom, izravnavanje, sadnja trave),

- uređenje cvjetnih gredica i već postojećih trajnih nasada,

- postavljanje jednostavne rasvjete između terase i šetnica,

- postavljanje priključka za struju i vodu na početku šetnice itd.

Radove na uređenju pristupne ceste izvela je Tegra d.o.o. iz Čakovca dok je radove na uređenju objekta i okoliša objekta izvršilo Gradsko komunalno poduzeće PRE-KOM d.o.o.

- Pješačke staze i javna rasvjeta ulice UK6 Industrijske zone „Istok“ u Prelogu

Za potrebe pristupa Centru za vozila Hrvatske d.d. – stanici za tehnički pregled te Međimurki BS, izvedena je prometnica sa pješačkim stazama (obostrano) i javna rasvjeta ulice UK6 Industrijske zone „Istok“ u Prelogu. Radove na izvedbi pješačkih staza izvela je tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana, a vrijednost izvedenih radova iznosi 149.818,75 kn.

Radove na izvedbi javne radove izvršila je tvrtka DG Commerce d.o.o. u iznosu od 17.808,00 kn.

- Dogradnja prostora Oš Prelog

Završeni su radovi na 1. fazi rekonstrukcije zgrade Osnovne škole u Prelogu do roh-bau stupnja završenosti. Radovi u okviru kojih su izvedena dva razreda izvode se u svrhu održavanja jednosmjenske nastave. Grad Prelog je financirao izradu projektno tehničke dokumentacije u vrijednosti od 95.000,00 kn.

- Dom kulture Čukovec

Grad Prelog je proveo postupak nabave bagatelne vrijednosti za „radove na sanaciji vlage u prostorijama društvenog doma Čukovec i ugradnji stolarije“, odabrao izvođača radova, sklopio ugovor te završio radove prve faze na obnovi Doma kulture u Čukovcu.

Izvedeni su radovi na sanaciji vlage (zidarski radovi), demontaža postojeće stolarije te nabava i ugradnja nove stolarije.

Izvođač radova je tvrtka Megrad 3B d.o.o. iz Novakovca, a vrijednost izvedenih radova iznosi 251.780,00 kn.

Radove je sa iznosom od 100.000,00 kn sufinanciralo Ministarstvo kulture u okviru programa investicijske potpore „Obnova Doma kulture u Čukovcu“.

- Radovi na Domu kulture, vatrogasnom domu i objektu u Sportskom parku u Oporovcu

Izvedeni su radovi na izmjeni vanjske stolarije i soboslikarski radovi na Domu kulture i vatrogasnom domu u Oporovcu. Radove su izvele tvrtke VNUK PRODUKT d.o.o. i Soboslikarski obrt Spektar. Vrijednost izvedenih radova iznosi 38.190,98 kn.

Također izvedeni su soboslikarski radovi u objektu (svlačionica Nogometnog kluba) u Sportskom parku u vrijednosti 16.100,00 kn.

- Uređenje parka Svetog Nikole u Oporovcu

Izvedeni su radovi na uređenju parka Svetog Nikole u centru Oporovca. Radovi obuhvaćaju izvedbu pješačkih staza, centralnog platoa sa bistom Svetog Nikole, izvedbu oborinske odvodnje, sadnju dendro bilja, te uređenje cvjetnih gredica. Radove je izvelo GKP PRE-KOM d.o.o., dok je asfaltiranje ceste izvela tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana.

Sveukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 183.404,05 kn.

Radovi u suradnji sa Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama:

- Cesta Čehovec – Donji Kraljevec

Sa ciljem ostvarivanja najkraće veze i povezivanja naselja Čehovec sa naseljem Donji Kraljevec, izvedeno je asfaltiranje lokalne ceste Čehovec – Donji Kraljevec u ukupnoj dužini od 1730 m, širine 5 m. Izvođač radova je zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. i Pavlic-asfalt-beton. Radove su zajednički financirali Županijska uprava za ceste, Grad Prelog i Općina Donji Kraljevec.

- Rekonstrukcija ŽC 2026 s izgradnjom pješačke staze i biciklističke trake na dionici Donji Kraljevec – Prelog

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola, te je proveden postupak nabave za zahvat – rekonstrukciju ŽC 2026 s izgradnjom pješačke staze i biciklističke trake na dionici Donji Kraljevec – Prelog. Radove zajednički financiraju Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Grad Prelog. Ovih dana započeli su radovi.

Ukupna vrijednost radova iznosi 1.192.671,47 kn, od čega Grad Prelog financira iznos od 353.815,88 kn (radovi za izvedbu biciklističke trake), dok ŽUC financira iznos od 838.855,61 kn.

Izvođač radova je tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana.

- Rekonstrukcija raskršća Glavne i Sajmišne ulice u Prelogu

Završeni su radovi na rekonstrukciji i semaforizaciji raskršća Glavne i Sajmišne ulice u samom centru Preloga.

Vrijednost radova iznosi 561.000,00 kuna (bez PDV-a), a iste zajednički sufinanciraju Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i Grad Prelog. Radove izvodi Tegra d.o.o. iz Čakovca, a nadzor radova vrši tvrtka GEOKON-ZAGREB d.o.o. iz Zagreba u suradnji sa predstavnicima investitora iz Hrvatskih cesta, ŽUC-a i Grada Preloga.

U okviru radova Grad Prelog je izveo i zamjenu postojeće javne rasvjete sa novom LED rasvjetom. Radove je izvela tvrtka DG Commerce d.o.o. iz Preloga.

Za kompletni završetak radova potrebno je hortikulturno urediti prostor, te je u tijeku izrada idejnog rješenja hortikulture.

- Izgradnja pješačko biciklističke staze uz LC 20038 u Prelogu (dionica od rotor raskršća do Policijske postaje)

Završeni su radovi na izgradnji pješačko biciklističke staze uz LC 20038 u Prelogu (dionica od rotor raskršća do Policijske postaje). Radove zajednički financiraju Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Grad Prelog u omjeru 50 : 50 %. Vrijednost izvedenih radova iznosi 60.461,00 kn. Izvođač radova je tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana.

Projektno - tehnička dokumentacija

- Program povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Preloga

Proveden je natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Preloga u sufinanciranju Programa „Štedimo energiju u Prelogu“ u okviru Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Preloga koji će zajednički sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Prelog u omjeru 40 : 10 % opravdanih troškova investicije, dok 50% vrijednosti investicije snosi investitor. Program je ukupne vrijednosti 2.500.000,00 kn. Na natječaj se prijavilo 38 potencijalnih korisnika. U tijeku je dostava dodatne dokumentacije od strane investitora, a do sada je sklopljeno 9 ugovora o sufinanciranju.

- Projektna dokumentacija za izgradnju novog dječjeg vrtića u Prelogu

Iz razloga dotrajalosti i velikih troškova održavanja postojećeg objekta Dječjeg vrtića Fijolica u Prelogu, Grad Prelog krenuo je sa projektom realizacije novog niskoenergetskog objekta za Dječji vrtić lociranog na novoj lokaciji – parceli u neposrednoj blizini OŠ Prelog.

U tu svrhu po provedenom postupku javne nabave za izradu projektne dokumentacije, krenulo se u izradu iste. Projektant, zajednica ponuditelja AKTIS PROJEKT d.o.o. iz Zagreba i EKSPERTERM d.o.o. iz Zagreba izradila je projektno tehničku dokumentaciju.

Ishođeno je rješenje za građenje. Grad Prelog će tijekom 2015. godine projekt kandidirati na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. Projekti iz navedenog natječaja financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ulice Kralja Petra Krešimira IV u Prelogu

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju ulice Kralja Petra Krešimira IV u Prelogu sa obostranom izvedbom pješačkih staza i izvedbom parkirališta uz cestu. Projektnu dokumentaciju izradio je projektni ured Međimurje projekt d.o.o. iz Čakovca.

- Projektna dokumentacija za „izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Čehovec“

Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za "izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Čehovec" sa spojem na kanalizacijski sustav Općine Donji Kraljevec. Projektno tehničku dokumentaciju izradila je tvrtka AT CONSULT d.o.o. iz Varaždina.

Također, ishođena je i lokacijska dozvola te je u tijeku ishođenje akta za gradnju. Projekt će izvoditi Međimurske vode, a isti će se financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga.

- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju županijske ceste s izgradnjom pješačko biciklističkih staza i izgradnjom oborinske odvodnje kroz naselje Čehovec

Ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju županijske ceste ŽC2033 sa izgradnjom oborinske odvodnje uz županijsku cestu u naselju Čehovec. Rekonstrukcija prometnice obuhvatit će kompletnu obnovu asfaltnog zastora te izgradnju jednostrane pješačko biciklističke staze i oborinske odvodnje.

- Projektna dokumentacija za izgradnju prometnica Industrijske zone Istok UK8,UK5 spoj UK4 i Ulice Vladimira Nazora te rekonstrukcija i poboljšanje spoja UK5 i šljunčare tvrtke Eurobeton

U tijeku je ishođenje rješenja za građenje uličnih koridora UK5, UK8, spoja UK4 i ulice Vladimira Nazora prema Detaljnom planu proširenja Industrijske zone Istok. Projekt podrazumijeva rekonstrukciju dijela postojeće prometnice Ulice Kalmana Mesarića, nastavak odnosno izvedbu spoja Ul. Kalmana Mesarića i postojeće ulice Industrijske zone, izvedbu spoja ul. Kalmana Mesarića i Vladimira Nazora te izvedbu uličnog koridora UK5 – nastavak do šljunčare tvrtke Eurobeton.

- Projektna dokumentacija za izgradnju sustava odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda na jugoistočnom području Grada Preloga

Programom gradnje komunalnih vodnih građevina predviđena je izgradnja preostale kanalizacijske mreže (s pripadnim građevinama – precrpne stanice, tlačni cjevovodi, ispusti u prijamnike i sl.) za odvodnju sanitarnih i oborinskih otpadnih voda na jugoistočnom području grada Preloga (ulice Vladimira Nazora, Dragutina Domjanića, Stjepana Radića, spojni dio ul. Stjepana Radića i ul. Konopljišće te ulice Jug I). Za navedeni zahvat izrađena je projektno tehnička dokumentacija, te je ishođen akt za gradnju. Projekat izvode Međimurske vode, a financirat će se od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga.

- Legalizacija sportskih objekata na području Grada

Ishođeno je rješenje o izvedenom stanju za objekta ribičkog kluba u Draškovcu. Također, u tijeku je postupak legalizacije sportskih objekata u Čukovcu, Draškovcu, Oporovcu i Čehovcu.

- Prekategorizacija nerazvrstane ceste Hemuševec – Čukovec

Izvršena je prekategorizacija nerazvrstane ceste koja prolazi kroz gospodarsko-stambenu zonu Draškovec-Hemuševec te predstavlja najkraću prometnu vezu naselja Draškovec i Hemuševec sa naseljem Čukovec. Predmetna dionica povezuje županijsku cestu ŽC2034 (Donji Kraljevec – Draškovec) sa LC20041.

Posebni projekti

- Program povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Preloga

Proveden je natječaj za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Preloga u sufinanciranju Programa „Štedimo energiju u Prelogu“ u okviru Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Preloga koji će zajednički sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Prelog u omjeru 40 : 10 % opravdanih troškova investicije, dok 50% vrijednosti investicije snosi investitor. Program je ukupne vrijednosti 2.500.000,00 kn. Na natječaj se prijavilo 38 potencijalnih korisnika.

- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za područje Grada Preloga

Izrađena je i na Gradskom vijeću usvojena nova Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara za područje Grada Preloga. Iste je izradila tvrtka SIGMAR d.o.o. iz Preloga.

- Legalizacija sportskih objekata na području Grada

Pokrenut je postupak legalizacije objekta ribičkog kluba u Draškovcu, te je u tu svrhu izrađen geodetski snimak izvedenog stanja objekta. Izrađivač dokumentacije je projektni ured GEO-M d.o.o. iz Čakovca. Također, u tijeku je postupak legalizacije sportskih objekata u Čukovcu, Draškovcu, Oporovcu i Čehovcu.

Prostorno planska dokumentacija

- V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PRELOGA

Nakon donesene Odluke o Izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Preloga od strane Gradskog vijeća, pokrenut je postupak izrade istog u cilju usklađenja prostorno planske dokumentacije Grada Preloga s važećim propisima i prostornim dokumentima širih područja, te je tijelima s javnim ovlastima dostavljen upit za dostavu posebnih zahtjeva vezano uz izradu navedenog plana. Provedena je javna rasprava o prijedlogu plana sa javnim izlaganjem na temelju koje je izrađen konačni prijedlog PPUG-a. Izvješće o javnoj raspravi je objavljeno na Internet stranici Grada i dostavljeno svim sudionicima javne rasprave, te je nakon dostavljenog pozitivnog mišljenja/suglasnosti od strane Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije isti i donesen na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. prosinca 2014. godine.

- I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DIJELA CENTRA U PRELOGU

Na temelju zahtjeva tvrtke Metss d.o.o. donesena je odluka o predmetnim izmjenama, a svrha izmjena i dopuna bila je korekcija čestica brojeva 25. i 37. prema stvarnom izvedenom stanju, te promjena uvjeta gradnje i pozicije moguće dogradnje za zgradu na čestici br. 25., a sukladno smjernicama detaljnog plana i prostornog plana. Tvrtka Metss d.o.o. sama  financira troškove Izmjena i dopuna. Na temelju Odluke Gradskog vijeća donesene na 8. sjednici održanoj 25.09.2014.  pokrenut je postupak Izmjene i dopune plana. Provedena je javna rasprava sa javnim izlaganjem prijedloga plana na temelju koje je izrađen konačni prijedlog DPU-a, izvješće o javnoj raspravi je objavljeno na Internet stranici Grada i dostavljeno svim sudionicima javne rasprave. Na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. prosinca 2014. godine I. ID DPU-a su i donesene.

- V. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja gospodarske zone prelog – sjever

Temeljem V. izmjena i dopuna PPUG Preloga kojima se predviđa proširenje Gospodarske zone u Prelogu – Sjever potrebno je uskladiti DPU Gospodarske zone Prelog – Sjever i to prvenstveno radi osiguranja razvoja gospodarskih subjekata koji u zoni već posluju, a imaju potrebe za proširenjem kapaciteta (to se prvenstveno odnosi na LPT d.o.o.). Na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. lipnja 2014. godine donesena je Odluka Gradskog vijeća, te je pokrenut postupak Izmjene i dopune plana. Zatraženi su i dobiveni zahtjevi tijela s javnim ovlastima te se priprema dokumentacija za provedbu javne rasprave i javnog izlaganja prijedloga plana.

- iii. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja industrijske zone u prelogu

Na temelju zahtjeva više gospodarskih subjekata koji djeluju na području Industrijske zone Prelog Istok donesena je odluka o izmjenama predmetnog DPU-a, a svrha izmjena i dopuna bila bi usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, V. Izmjenama i dopunama PPUG Preloga, kao i postojećoj parcelaciji zemljišta sa stanjem vlasništva nekretnina na području zone. Na temelju donesene Odluke Gradskog vijeća od 29. prosinca 2014. godine pokrenut je postupak Izmjene i dopune plana.

Projekti EU

- Projekt Razvoj sustava za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Letenyu i sustava kanalizacije u jugozapadnom dijelu Grada Preloga

Završila je provedba projekta koji je započeo početkom 2012. godine (09.01.2012. – 08.07.2014.), a projekt je trajao dvije i pol godine. Partneri: Grad Letenye, Međimurske Vode d.o.o. te Grad Prelog kao pridruženi partner.

Ukupni planirani proračun operacije 1.833.568,00 € - od toga na hrvatske projektne partnere otpada 804.484,00 €. Cilj projekta je zaštita krajolika uz rijeku Muru i njezine prirodne i ruralne okoline, te očuvanje održivih i prirodnih vrijednosti okoliša, zaštita i poboljšanje kakvoće vode i okoliša.

Sve planirane aktivnosti s hrvatske strane završene su do kraja 2013. godine, a aktivnosti partnera iz Mađarske završene su u tokom 2014. godine, te je projekt uspješno proveden i završen. Završna konferencija projekta sa prezentacijom svih ostvarenih rezultata održana je 04. srpnja 2014. godine u Prelogu.

- Projekt Center for home care and assistance in Međimurje County

(Centar za pomoć i njegu u kući  Međimurske županije)

Početak implementacije projekta u okviru IPA IV Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala – Jačanje mreže socijalnih usluga u zajednici započeo je 15. svibnja 2013. godine, a trajao je 15 mjeseci (do 15. 8. 2014. godine).

Partneri: Autonomni centar – ACT – kao vodeći partner, te Centar za socijalnu skrb u Međimurskoj županiji, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Čakovec, Međimurska županija, gradovi Prelog i Mursko Središće, te Općina Nedelišće. Ukupni planirani iznos proračuna operacije je 158.865,84 €, a ukupni zatraženi iznos IPA sredstava iznosi 130.474,73 €.

Cilj predloženog projekta bilo je povećanje pristupačnosti i kvalitete socijalnih usluga vezanih za pomoć i njegu u kući pomoću javno-privatnog partnerstva, te pridonijeti prevenciji institucionalizacije socijalnih usluga u Međimurskoj županiji.

Tokom razdoblja provedbe projekta provedene su aktivnosti vezane uz edukaciju gerontodomaćica, izrađeni su strateški dokumenti, osnovan je Centar za pomoć u kući Međimurske županije, te je u suradnji s Udrugom umirovljenika Prelog opremljen i otvoren prostor za rad Kluba za starije osobe.

Projekt je uspješno završen, a završna konferencija je održana je 13. kolovoza 2014. godine u Čakovcu gdje su prezentirani svi rezultati provedenog projekta.

Održavanje komunalne infrastrukture provodi se sukladno programu održavanja koji obuhvaća komunalne djelatnosti:

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta te

- javnu rasvjetu

Radovi su povjereni GKP PRE-KOM d.o.o.

U okviru programa održavanja izvršeni su slijedeći radovi:

- Sanacija poljskih puteva

Kao i svake godine, po terenskom uvidu sa predsjednicima MO, izvršena je sanacija poljskih puteva.

- Čišćenje kanalizacijskog sustava Grada Preloga

Izvršeni su radovi na čišćenju i snimanju stanja kompletne kanalizacijske mreže Preloga. Radove su vršili Varkom d.d. iz Varaždina i Međimurske vode d.o.o.

- Oborinska odvodnja ulice Zdenci u Cirkovljanu

U svrhu osiguranja odvodnje oborinskih voda ulice Zdenci u Cirkovljanu izvedeno je proširenje i produbljenje kanala uz dionicu županijske ceste nasuprot nogometnog igrališta.

Također izvedena je i zaštitna ograda. Zemljane radove izvela je tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana, dok je postavu ograde izvršilo GKP PRE-KOM d.o.o.

- Prometna signalizacija

Izvršena je zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije, održavanje svjetleće prometne signalizacije te obnova horizontalne prometne signalizacije. Radove je izvela tvrtka Crtorad d.o.o. iz Varaždina.

- Održavanje javne rasvjete

Radovi na redovnom održavanju sustava javne rasvjete izvode se tokom cijele godine da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području Grada, zamjena dotrajalih i nefunkcionalnih rasvjetnih tijela, zamjena ili obnova dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena kablova i druge pripadajuće opreme, proširenje javne rasvjete i intervencijski zahvati.

Hitne intervencije vršene su u nekoliko navrata poslije devastacija na rasvjetnim tijelima (nakon prometnih nezgoda, poslije nevremena zbog dotrajalosti stupova ili kvarova na kablovima).

Navedene radove vrši HEP-ODS d.o.o. Elektra Čakovec.

Također, kao i svake godine, za dane Adventa izvedeni su radovi na iluminaciji Grada. Radovi obuhvaćaju nabavu novih te postavu postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i s puno svjetla građanima pružiti ugođaj obilježavanja dana Adventa i ulaska u Novu godinu. Radove je izvodila tvrtka DG Commerce d.o.o. iz Preloga.

Pored navedenih radova, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, obavljeni su radovi na:

- održavanju i uređenju javnih površina,

- sadnji cvijeća,

- održavanju i sadnji drvoreda,

- održavanju nerazvrstanih cesta,

- održavanju tržnice,

- odlaganju komunalnog otpada

- održavanju oborinske odvodnje

- održavanju dječjih igrališta u svim naseljima

Navedeni radovi izvedeni su u ukupnom iznosu od 2.684.490,66 kn.

VII.   DRUGE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA

Gradonačelnik Grada Preloga je kao predstavnik Grada Preloga sudjelovao u brojnim društvenim događajima i događajima humanitarnog karaktera, svečanim sjednicama gradova i općina. Bio je sudionik i niza skupština raznih udruga kao i svečanim obilježavanjima važnih datuma. Gradonačelnik potiče i održava prijateljsku suradnju sa gradovima prijateljima u svrhu što uspješnijih odnosa i provedbu međunarodnih projekata.

Na kraju želim istaknuti da su donijete odluke kao i započeti ili dovršeni radovi, rezultat zajedničkog rada mene kao gradonačelnika i mog zamjenika. Uspjeh svakog projekta dugujem kvalitetnoj i profesionalnoj suradnji sa Gradskim vijećem, njegovim predsjednikom i potpredsjednicima, članovima Stručnog kolegija gradonačelnika, mjesnim odborima s područja Grada Preloga, Gradskoj upravi i svim udrugama Grada Preloga. Svi mi zajedničkim snagama nastojimo dogovarati sve radne obveze i realizirati svaku ideju o poboljšanju života u Gradu Prelogu i njegovom razvoju.