P R I J E D L O G

PROGRAMA

GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2014. GODINU

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag.ing.traff, pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, studeni 2013. godine

Temeljem članka 26. Zakona o vodama (NN RH 153/09, 63/11, 130/11. i 56/13.) i članka 36. Statuta Grada Preloga ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.) Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj __ sjednici održanoj __________ donijelo je

PROGRAM

GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Gradnja vodnih građevina provodi se prema slijedećem Programu:

  - Građevine za javnu vodoopskrbu

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | UKUPNO ZAVRŠETAK INVESTICIJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE NOVE ULICE U OPOROVCU | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
|  | UKUPNO: | 85.000 | 85.000 | 85.000 |

  - Građevine za javnu odvodnju

|  | NAZIV OBJEKTA | PLANIRANA VRIJEDNOST INVESTICIJE | PLAN 2014. | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH I OBORINSKIH OTPADNIH VODA NA JUGOISTOČNOM PODRUČJU GRADA PRELOGA (ULICE V. NAZORA, D. DOMJANIĆA, S. RADIĆA, SPOJNI DIO UL. S. RADIĆA I UL. KONOPLJIŠĆE TE ULICA JUG I) SA SANACIJOM CESTE I IZGRADNJOM PJEŠAČKIH STAZA PO IZGRADNJI KANALIZACIJE. | 8.390.000 kn | PROJEKT MEĐIMURSKIH VODA | Izrađena projektna dokumentacija; ishođen je akt za gradnju; projekt će se financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga |
| 2. | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH I OBORINSKIH OTPADNIH VODA NASELJA ČEHOVEC | 10.000.000 kn | PROJEKT MEĐIMURSKIH VODA | Pred završetkom je izrada projektno tehničke dokumentacije. Projekt će se financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga |
| 3. | IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SANITARNO-FEKALNE KANALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA PRELOGA U OKVIRU PROJEKTA AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA | 2.489.000 € | PROJEKT MEĐIMURSKIH VODA | aglomeracija Donja Dubrava |

Izvori financiranja:

- naknada za priključenje

- naknada za razvoj

- Proračun

- drugi izvori utvrđeni posebnim propisima

- Hrvatske vode

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: ______________					 PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-13-___

PRELOG, _______.2013. godine                              Goran Gotal, dipl. iur.

OBRAZLOŽENJE

Građevine za javnu vodoopskrbu

Iz razloga potrebe izvedbe priključka novoizgrađenog stambenog objekta potrebno je prići izvedbi produžetka vodovodne mreže u dužini od cca. 60 m u Novoj ulici u Oporovcu.  Radove izvode Međimurske vode, a predvidiva vrijednost je 85.000 kn.

Građevine za javnu odvodnju

Programom gradnje komunalnih vodnih građevina predviđena je izgradnja preostale kanalizacijske mreže (s pripadnim građevinama – precrpne stanice, tlačni cjevovodi, ispusti u prijamnike i sl.) za odvodnju sanitarnih i oborinskih otpadnih voda na jugoistočnom području grada Preloga (ulice Vladimira Nazora, Dragutina Domjanića, Stjepana Radića, spojni dio ul. Stjepana Radića i ul. Konopljišće te ulice Jug I). Za navedeni zahvat ishođen je akt za gradnju. Projekat izvode Međimurske vode, a financirat će se od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga.

Pred završetkom je izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnja sustava odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda naselja Čehovec. Projekt će izvoditi  Međimurske vode, će se isti financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga.

Potpisan je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za aglomeraciju Donja Dubrava, u okviru kojeg su obuhvaćena sva naselja na području Grada Preloga koja nemaju izgrađenu sanitarno-fekalnu odvodnju (Otok, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Oporovec i Čukovec). Predvidivi završetak izrade projektno-tehničke dokumentacije je sredina 2015. godine. Projekt će se financirati od strane Međimurskih voda, Hrvatskih voda, strukturnih fondova EU i Grada Preloga.

Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag.ing.traff, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije