P R I J E D L O G

O D L U K E

O PRIHVAĆANJU

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture

za 2014. godinu

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik

Željko Poredoš, mag.ing.traff., pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Prelog, ožujak 2015. godine

Temeljem članka  36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj __. sjednici održanoj dana ___________.2014. godine, donjelo je

O D L U K U

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA:  __________  					PREDSJEDNIK:

URBROJ: 2109/14-01-13-1

Prelog,    							Goran Gotal, dipl.iur.

Temeljem članka 21. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NNRH br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13. i 147/14.) gradonačelnik podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture za 2014. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godine izvršen je kako slijedi:

- ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Redovito čišćenje tijela slivnika | 8.500,00 | 8.300,00 |
| 1.2. | Izgradnja novih slivnika | 12.000,00 | 13.887,54 |
| 1.3. | Sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika | 17.500,00 | 16.546,50 |
| 1.4. | Sanacija ili rekonstrukcija postojećih revizionih okana | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Izgradnja novih otvorenih i zatvorenih jaraka | 17.500,00 | 16.747,96 |
| 1.6. | Redovito održavanje postojećih jaraka | 12.695,00 | 10.428,75 |
| 1.7. | Špricanje dna jarka herbicidima | 230,00 | 230,00 |
| 1.8. | Čišćenje postojeće kanalizacije | 268.000,00 | 267.979,87 |
| UKUPNO: | 336.425,00 | 334.120,62 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 300.000,00 | 298.685,78 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 650,00 | 632,50 |
| 3. | M.O. OTOK | 275,00 | 275,00 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 4.500,00 | 4.377,91 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 15.500,00 | 15.177,50 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 8.500,00 | 8.320,00 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 7.000,00 | 6.651,93 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 336.425,00 | 334.120,62 |

- ODRŽAVANJE ČISTOČE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| 2. ODRŽAVANJE ČISTOČE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Skupljanje otpadaka iz koševa Prelog | 16.500,00 | 16.676,88 |
| 2.2. | Skupljanje otpadaka iz koševa ostala naselja | 7.500,00 | 6.345,00 |
| 2.3. | Ručno i strojno čišćenje uz rubnike Prelog | 26.000,00 | 40.882,75 |
| 2.4. | Ručno i strojno čišćenje uz rubnike – Draškovec, Cirkovljan | 4.000,00 | 2.988,75 |
| 2.5. | Čišćenje parkova 2× godišnje | 14.000,00 | 25.185,00 |
| 2.6. | Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima | 645.000,00 | 644.915,90 |
| 2.7. | Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima | 200.000,00 | 183.016,27 |
| 2.8. | Održavanje i sadnja cvjetnih gredica – sva mjesta | 226.000,00 | 225.537,21 |
| 2.9. | Održavanje živice u Draškovcu i grmova u Glavnoj ulici u Prelogu. | 13.000,00 | 15.516,88 |
| 2.10. | Održavanje grmova u ostalim naseljima | 10.000,00 | 9.640,00 |
| 2.11. | Otklon uginulih životinja s javne površine | 9.000,00 | 8.624,94 |
| 2.12. | Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2.13. | Izrada katastra zelenih površina | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 1.173.500,00 | 1.181.829,58 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 700.000,00 | 707.720,33 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 77.000,00 | 76.715,04 |
| 3. | M.O. OTOK | 47.000,00 | 45.234,89 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 85.000,00 | 86.682,33 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 96.500,00 | 95.260,14 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 30.000,00 | 29.995,30 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 64.000,00 | 66.585,63 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 74.000,00 | 73.635,92 |
|  | UKUPNO: | 1.173.500,00 | 1.181.829,58 |

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Čišćenje nogostupa | 55.000,00 | 53.786,70 |
| 3.2. | Špricanje od izrasle trave u reškama herbicidima | 2.200,00 | 2.146,00 |
| 3.3. | Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada | 75.400,00 | 75.378,67 |
| 3.4. | Urbana oprema popravak klupa po parkovima, popravak i nabava dječjih igrala | 38.000,00 | 38.404,60 |
| 3.5. | Postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda | 470,00 | 115,00 |
| 3.6. | Montaža i demontaža bina za potrebe Grada | 14.500,00 | 16.216,25 |
| 3.7. | Navodnjavanje javnih zelenih površina na području Grada | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Servis i održavanje fontane na Trgu Slobode u Prelogu | 18.000,00 | 17.567,50 |
| 3.9. | Održavanje pilova, spomen obilježja, spomenika | 19.000,00 | 18.530,50 |
| UKUPNO: | 222.570,00 | 222.145,22 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 140.000,00 | 139.514,11 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 13.700,00 | 13.775,63 |
| 3. | M.O. OTOK | 8.500,00 | 8.492,50 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 26.500,00 | 26.223,00 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 8.000,00 | 7.898,75 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 1.100,00 | 1.203,75 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 12.570,00 | 12.707,50 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 12.200,00 | 12.329,98 |
|  | UKUPNO: | 222.570,00 | 222.145,22 |

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| 4. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Sanacije nerazvrstanih cesta, pješačko biciklističkih staza, udarne rupe, prekopi | 70.000,00 | 76.976,46 |
| 4.2. | Strojno rezanje bankina po mjestima | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Sanacija poljskih putova | 85.000,00 | 76.548,46 |
| 4.4. | Zimska služba | 100.000,00 | 122.273,12 |
| 4.5. | Održavanje prometne signalizacije | 105.000,00 | 104.350,89 |
| UKUPNO: | 360.000,00 | 380.148,93 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 265.000,00 | 282.904,48 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 15.000,00 | 15.460,22 |
| 3. | M.O. OTOK | 17.000,00 | 16.605,98 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 15.000,00 | 16.527,87 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 26.000,00 | 25.696,34 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 6.000,00 | 6.815,00 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 11.000,00 | 11.072,65 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 5.000,00 | 5.066,39 |
|  | UKUPNO: | 360.000,00 | 380.148,93 |

- JAVNA RASVJETA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| 5. | JAVNA RASVJETA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta | 115.000,00 | 95.569,00 |
| 5.2. | Popravak javne rasvjete | 60.000,00 | 58.321,55 |
| 5.3. | Potrošnja javne rasvjete | 368.000,00 | 412.355,76 |
| UKUPNO: | 543.000,00 | 566.246,31 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 400.000,00 | 429.426,77 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 31.000,00 | 31.203,60 |
| 3. | M.O. OTOK | 15.000,00 | 14.881,90 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 25.000,00 | 25.429,55 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 30.000,00 | 31.774,70 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 7.000,00 | 5.582,19 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 17.000,00 | 16.258,30 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 18.000,00 | 11.689,30 |
|  | UKUPNO: | 543.000,00 | 566.246,31 |

REKAPITULACIJA

UKUPNI IZNOSI PO VRSTAMA RADOVA

| DJELATNOST | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 336.425,00 | 334.120,62 |
| 2. | Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 1.173.500,00 | 1.181.829,58 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 222.570,00 | 222.145,22 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 360.000,00 | 380.148,93 |
| 5. | Javna rasvjeta | 543.000,00 | 566.246,31 |
|  | Ukupno: | 2.635.495,00 | 2.684.490,66 |

UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA

|  | UKUPNI IZNOSI PO MJESNIM ODBORIMA | PLAN 2014. | IZVRŠENJE PLANA 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | M.O. PRELOG | 1.805.000,00 | 1.858.251,47 |
| 2. | M.O. ČEHOVEC | 137.350,00 | 137.786,99 |
| 3. | M.O. OTOK | 87.775,00 | 85.490,27 |
| 4. | M.O. CIRKOVLJAN | 156.000,00 | 159.240,66 |
| 5. | M.O. DRAŠKOVEC | 176.000,00 | 175.807,43 |
| 6. | M.O. HEMUŠEVEC | 52.600,00 | 51.916,24 |
| 7. | M.O. OPOROVEC | 111.570,00 | 113.276,01 |
| 8. | M.O. ČUKOVEC | 109.200,00 | 102.721,59 |
|  | UKUPNO: | 2.635.495,00 | 2.684.490,66 |

PRIKAZ TROŠKOVA PO MJESNIM ODBORIMA I VRSTAMA RADOVA

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

| 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | IZNOS PO GRUPAMA RADOVA (STAVKE 1.1. DO 1.8.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Redovito čišćenje tijela slivnika | 5.560,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 1.2. | Izgradnja novih slivnika | 11.650,66 | 632,50 | 0,00 | 504,38 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 13.887,54 |
| 1.3. | Sanacija ili rekonstrukcija postojećih slivnika | 3.226,50 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 12.162,50 | 0,00 | 882,50 | 0,00 | 16.546,50 |
| 1.4. | Sanacija ili rekonstrukcija postojećih revizionih okana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Izgradnja novih otvorenih i zatvorenih jarkova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,53 | 0,00 | 8.320,00 | 4.669,43 | 0,00 | 16.747,96 |
| 1.6. | Redovito održavanje postojećih jarkova | 10.038,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.428,75 |
| 1.7. | Špricanje dna jarka herbicidima | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 1.8. | Čišćenje postojeće kanalizacije | 267.979,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.979,87 |
| IZVRŠENJE PLANA | 298.685,78 | 632,50 | 275,00 | 4.377,91 | 15.177,50 | 8.320,00 | 6.651,93 | 0,00 | 334.120,62 |
| PLAN ZA 2014. PO MO: | 300.000,00 | 650,00 | 275,00 | 4.500,00 | 15.500,00 | 8.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 336.425,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA: | 334.120,62 |  |
| SVEUKUPNO PLAN 2014. PO MO: | 336.425,00 |  |

2. ODRŽAVANJE ČISTOČE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

| 2. ODRŽAVANJE ČISTOČE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | IZNOS PO GRUPAMA RADOVA (STAVKE 2.1. DO 2.15.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Skupljanje otpadaka iz koševa Prelog | 16.676,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.676,88 |
| 2.2. | Skupljanje otpadaka iz koševa ostala naselja | 0,00 | 785,00 | 670,00 | 1.822,50 | 785,00 | 670,00 | 785,00 | 827,50 | 6.345,00 |
| 2.3. | Ručno i strojno čišćenje uz rubnike Prelog | 40.882,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.882,75 |
| 2.4. | Ručno i strojno čišćenje uz rubnike – ostala naselja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448,75 | 1.057,50 | 482,50 | 0,00 | 2.988,75 |
| 2.5. | Čišćenje parkova 2× godišnje | 19.877,50 | 1.855,00 | 460,00 | 0,00 | 1.727,50 | 207,50 | 0,00 | 1.057,50 | 25.185,00 |
| 2.6. | Košnja i obnova travnjaka po svim mjestima | 334.533,11 | 56.384,04 | 42.513,65 | 40.882,49 | 52.658,14 | 15.329,78 | 41.145,75 | 61.468,94 | 644.915,90 |
| 2.7. | Održavanje i sadnja trajnih nasada po svim mjestima | 141.386,26 | 3.485,01 | 1.173,74 | 9.575,63 | 12.482,50 | 1.385,00 | 9.321,88 | 4.206,25 | 183.016,27 |
| 2.8. | Održavanje i sadnja cvjetnih gredica – sva mjesta | 136.060,76 | 12.812,24 | 0,00 | 30.922,96 | 21.413,25 | 9.585,52 | 8.781,75 | 5.960,73 | 225.537,21 |
| 2.9. | Održavanje živice u Draškovcu i grmova u Glavnoj ulici u Prelogu | 11.653,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.516,88 |
| 2.10. | Održavanje grmova u ostalim naseljima | 275,00 | 1.156,25 | 230,00 | 1.603,75 | 568,75 | 1.660,00 | 4.031,25 | 115,00 | 9.640,00 |
| 2.11. | Otklon uginulih životinja s javne površine | 6.374,94 | 187,50 | 187,50 | 1.687,50 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.624,94 |
| 2.12. | Izrada hortikulturnog projekta za sva mjesta |  | 50,00 | 0,00 | 187,50 | 125,00 | 100,00 | 2.037,50 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2.13. | Izrada katastra zelenih površina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVRŠENJE PLANA | 707.720,33 | 76.715,04 | 45.234,89 | 86.682,33 | 95.260,14 | 29.995,30 | 66.585,63 | 73.635,92 | 1.181.829,58 |
| PLAN ZA 2014. PO MO: | 700.000,00 | 77.000,00 | 47.000,00 | 85.000,00 | 96.500,00 | 30.000,00 | 64.000,00 | 74.000,00 | 1.173.500,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA: | 1.181.829,58 |  |
| SVEUKUPNO PLAN 2014. PO MO: | 1.173.500,00 |  |

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | IZNOS PO GRUPAMA RADOVA (STAVKE 3.1. DO 3.8.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Čišćenje nogostupa | 53.786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.786,70 |
| 3.2. | Špricanje od izrasle trave u reškama herbicidima | 1.316,00 | 82,50 | 230,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 0,00 | 2.146,00 |
| 3.3. | Saniranje divljih odlagališta i zbrinjavanje građevinskog otpada | 36.568,04 | 12.549,38 | 1.952,50 | 4.653,75 | 3.727,50 | 700,00 | 9.902,50 | 5.325,00 | 75.378,67 |
| 3.4. | Urbana oprema popravak klupa po parkovima, popravak i nabava dječjih igrališta | 22.009,62 | 1.143,75 | 985,00 | 2.866,25 | 1.258,75 | 503,75 | 2.632,50 | 7.004,98 | 38.404,60 |
| 3.5. | Nabava tabli sa nazivima ulica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Postava zastava u dane blagdana i svečanih prigoda | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 3.7. | Montaža i demontaža bina i paviljona za potrebe Grada | 8.151,25 | 0,00 | 5.325,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.216,25 |
| 3.8. | Navodnjavanje javnih zelenih površina na području Grada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Servis i održavanje fontane na Trgu Slobode | 17.567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.567,50 |
| 3.10. | Održavanje pilova, spomen obilježja, spomenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.530,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.530,50 |
| IZVRŠENJE PLANA | 139.514,11 | 13.775,63 | 8.492,50 | 26.223,00 | 7.898,75 | 1.203,75 | 12.707,50 | 12.329,98 | 222.145,22 |
| PLAN ZA 2014. PO MO: | 140.000,00 | 13.700,00 | 8.500,00 | 26.500,00 | 8.000,00 | 1.100,00 | 12.570,00 | 12.200,00 | 222.570,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA: | 222.145,22 |  |
| SVEUKUPNO PLAN 2014. PO MO: | 222.570,00 |  |

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | IZNOS PO GRUPAMA RADOVA (STAVKE 4.1. DO 4.4.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Sanacija nerazvrstanih cesta, udarne rupe, prekopi | 71.311,47 | 745,40 | 3.083,75 | 550,00 | 735,84 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 76.976,46 |
| 4.2. | Strojno rezanje bankina po mjestima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Sanacija poljskih putova | 36.275,25 | 4.941,70 | 8.728,48 | 5.170,37 | 12.783,00 | 2.075,00 | 3.472,02 | 3.102,64 | 76.548,46 |
| 4.4. | Zimska služba | 83.644,37 | 7.535,62 | 1.168,75 | 10.187,50 | 9.090,00 | 4.190,00 | 4.493,13 | 1.963,75 | 122.273,12 |
| 4.5. | Održavanje prometne signalizacije | 91.673,39 | 2.237,50 | 3.625,00 | 620,00 | 3.087,50 | 0,00 | 3.107,50 | 0,00 | 104.350,89 |
| IZVRŠENJE PLANA | 282.904,48 | 15.460,22 | 16.605,98 | 16.527,87 | 25.696,34 | 6.815,00 | 11.072,65 | 5.066,39 | 380.148,93 |
| PLAN ZA 2014. PO MO: | 265.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 26.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 5.000,00 | 360.000,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA: | 380.148,93 |  |
| SVEUKUPNO PLAN 2014. PO MO: | 360.000,00 |  |

5. JAVNA RASVJETA

| 5. JAVNA RASVJETA | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | IZNOS PO GRUPAMA RADOVA (STAVKE 5.1. DO 5.3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Ukrasna božićna i novogodišnja rasvjeta | 65.049,10 | 8.366,54 | 5.930,62 | 1.737,73 | 3.357,72 | 4.274,91 | 3.024,19 | 3.828,19 | 95.569,00 |
| 5.2. | Popravak javne rasvjete | 43.352,62 | 2.903,05 | 916,05 | 3.180,61 | 2.311,15 | 1.307,28 | 2.037,52 | 2.313,27 | 58.321,55 |
| 5.3. | Potrošnja javne rasvjete | 321.025,05 | 19.934,01 | 8.035,23 | 20.511,21 | 26.105,83 | 0,00 | 11.196,59 | 5.547,84 | 412.355,76 |
| IZVRŠENJE PLANA | 429.426,77 | 31.203,60 | 14.881,90 | 25.429,55 | 31.774,70 | 5.582,19 | 16.258,30 | 11.689,30 | 566.246,31 |
| PLAN ZA 2014. PO MO: | 400.000,00 | 31.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 543.000,00 |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA: | 566.246,31 |  |
| SVEUKUPNO PLAN 2014. PO MO: | 543.000,00 |  |

REKAPITULACIJA

| DJELATNOST | MO PRELOG | MO ČEHOVEC | MO OTOK | MO CIRKOVLJAN | MO DRAŠKOVEC | MO HEMUŠEVEC | MO OPOROVEC | MO ČUKOVEC | IZNOS PO GRUPAMA RADOVA (STAVKE 1. DO 5.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odvodnja atmosferskih voda | 298.685,78 | 632,50 | 275,00 | 4.377,91 | 15.177,50 | 8.320,00 | 6.651,93 | 0,00 | 334.120,62 |
| 2. | Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 707.720,33 | 76.715,04 | 45.234,89 | 86.682,33 | 95.260,14 | 29.995,30 | 66.585,63 | 73.635,92 | 1.181.829,58 |
| 3. | Održavanje javnih površina | 139.514,11 | 13.775,63 | 8.492,50 | 26.223,00 | 7.898,75 | 1.203,75 | 12.707,50 | 12.329,98 | 222.145,22 |
| 4. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 282.904,48 | 15.460,22 | 16.605,98 | 16.527,87 | 25.696,34 | 6.815,00 | 11.072,65 | 5.066,39 | 380.148,93 |
| 5. | Javna rasvjeta | 429.426,77 | 31.203,60 | 14.881,90 | 25.429,55 | 31.774,70 | 5.582,19 | 16.258,30 | 11.689,30 | 566.246,31 |
| IZVRŠENJE PLANA 2014.: | 1.858.251,47 | 137.786,99 | 85.490,27 | 159.240,66 | 175.807,43 | 51.916,24 | 113.276,01 | 102.721,59 | 2.684.490,66 |
| ID PLANA ZA 2014. PO MO: | 1.805.000,00 | 137.350,00 | 87.775,00 | 156.000,00 | 176.000,00 | 52.600,00 | 111.570,00 | 109.200,00 | 2.635.495,00 |
| SVEUKUPNO PLAN 2014.: | 2.635.495,00 |  |
| SVEUKUPNO IZVRŠENJE PLANA 2014.: | 2.684.490,66 |  |

GRADONAČELNIK GRADA PRELOGA

KLASA: _______________				   						GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2109/14-01-15-__

PRELOG, ________.2015. godine 			  						 Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.

OBRAZLOŽENJE

UZ IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2014. GODINU

Člankom 21. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Sukladno propisanoj obvezi, Gradonačelnik Grada Preloga podnosi Gradskom vijeću Grada Preloga Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, na razmatranje i usvajanje.

Gradsko vijeće Grada Preloga je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 28.11.2013. godine uz proračun Grada Preloga za 2014. godinu donijelo i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Tijekom godine donijete su 1. i 2. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu izvršavan je prema dinamici i priljevu sredstava u Proračun Grada Preloga tijekom 2014. godine, te je usklađen sa 1. i 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

U sačinjenom Izvješću o izvršenju ovog Programa, daju se podaci iz kojih je razvidno što je Programom planirano, što je ostvareno, sa koliko je sredstava i u kojem obimu izvršen sam Program održavanja, a u skladu s Izvršenjem Proračuna za 2014. godinu.

Pročelnik Upravnog odjela:

Željko Poredoš, mag. ing. traff.